Приложение 5

Утвержден

Распоряжением ОАО "РЖД"

от 1 октября 2010 г. N 2055р

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ ФОРМ

ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОАО "РЖД"

Контроль за изменениями документа

Регистрация изменений

| Дата | Автор | Версия | Что изменено |
| --- | --- | --- | --- |

Введение

Назначение

В Альбоме форм приведены документы, используемые в процессах управления Проектом, в соответствии с Типовым регламентом управления инвестиционным Проектом ОАО "РЖД".

Все используемые в Альбоме форм термины и сокращения приведены в соответствии со связанными документами (см. ниже).

Введение в действие

Альбом форм действует с момента его утверждения Президентом ОАО "РЖД".

Связанные документы

1. Типовой регламент управления инвестиционным Проектом ОАО "РЖД"

2. Регламент взаимодействия участников инвестиционного процесса при формировании и реализации инвестиционной программы ОАО "РЖД"

3. Положение о Проектном офисе инвестиционного Проекта ОАО "РЖД"

Виды документов

Для управления Проектом формируются:

| N формы | Наименование документа | Разработчик документа | Основные получатели |
| --- | --- | --- | --- |
| УП-1 | Директивный календарный план | Проектный офис | Руководитель Проекта, управляющий Проектом |
| УП-2 | Бюджет Проекта сводный | Проектный офис | Руководитель Проекта, управляющий Проектом |
| УП-3 | Бюджет Проекта на 20__ год | Проектный офис | Руководитель Проекта, управляющий Проектом |
| УП-4 | Журнал регистрации входящей/исходящей документации Проекта | Проектный офис | - |
| УП-5 | Сводный отчет о ходе реализации Проекта (ежемесячный) | Проектный офис | Управляющий Проектом, ЦИНВ |
|  | Сводный отчет о ходе реализации Проекта (ежеквартальный) | Проектный офис | Руководитель Проекта, управляющий Проектом, ЦИНВ |
| УП-6 | Контактный лист участников Проекта | Проектный офис | - |
| УП-7 | Запрос информации о ходе реализации Проекта | Проектный офис | Управляющий Проектом, заказчики, ЦИНВ |
| УП-8 | Запрос на изменения по Проекту | Инициаторы изменений | Проектный офис, эксперты, управляющий Проектом, руководитель Проекта |
| УП-9 | Журнал регистрации изменений | Проектный офис | - |
| УП-10 | Реестр поручений руководителя Проекта | Проектный офис | Руководитель Проекта, управляющий Проектом |