Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 04.12.2009.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                      27 декабря 2008 г. │

│                                                               Утверждаю │

│                                                    Генеральный директор │

│                                                             ОАО "Салют" │

│                                                    Иванов /Иванов А.Н./ │

│                                                                         │

│               График ремонта основных средств на 2009 год               │

│                                                                         │

│┌───┬────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────┬─────┐│

││ N │        Вид работ       │ Единица │Сроки выполнения в 2009 г.│Всего││

││п/п│                        │измерения├────────┬──────┬──────────┤     ││

││   │                        │         │январь -│ май -│сентябрь -│     ││

││   │                        │         │ апрель │август│  декабрь │     ││

│├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────────┼─────┤│

││ 1 │            2           │    3    │    4   │   5  │     6    │  7  ││

│├───┴────────────────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────────┴─────┤│

││                    I. Ремонт лифтового оборудования                   ││

│├───┬────────────────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────────┬─────┤│

││ 1 │Ремонт лифтов           │шт.      │    3   │   2  │     2    │   7 ││

│├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────────┼─────┤│

││ 2 │Переоборудование лифтов │шт.      │    1   │   -  │     2    │   3 ││

││   │в каркасно-приставных   │         │        │      │          │     ││

││   │шахтах                  │         │        │      │          │     ││

│├───┴────────────────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────────┴─────┤│

││                    II. Ремонт газового оборудования                   ││

│├───┬────────────────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────────┬─────┤│

││ 1 │Замена газовых плит     │шт.      │   34   │  67  │    26    │ 127 ││

│├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────────┼─────┤│

││ 2 │Замена газовых          │шт.      │    6   │  12  │     9    │  27 ││

││   │водонагревателей        │         │        │      │          │     ││

│├───┼────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────────┼─────┤│

││ 3 │Вынос газовых вводов из │метр     │   25   │  67  │    18    │ 110 ││

││   │подвала                 │         │        │      │          │     ││

│├───┴────────────────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────────┴─────┤│

││                    III. Ремонт электрооборудования                    ││

│├───┬────────────────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────────┬─────┤│

││ 1 │Ремонт электрохозяйства │система  │    5   │   3  │     6    │  14 ││

││   │в производственных цехах│         │        │      │          │     ││

│└───┴────────────────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────────┴─────┘│

│                                                                         │

│ Руководитель планового отдела            Петров           /Петров А.Д./ │

│ ОАО "Салют"                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘