В _______________________ районный суд

Истец ________________________________

(сведения об истце, указанные

в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик _____________________________

(сведения об ответчике, указанные

в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Цена иска ________ (__________) рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании стоимости работ по договору

строительного подряда

"___"_________ ___ г. между Истцом (подрядчик по Договору) и Ответчиком

(заказчик    по    Договору)    заключен    Договор    строительного подряда N ______

(далее по тексту - "Договор") о выполнении комплекса работ по строительству

объекта - ________________________________ по адресу: _____________________

(наименование объекта строительства)

(далее по тексту - "Объект"), в соответствии с которым Истец принял на себя

обязательство построить и сдать законченный строительством Объект Ответчику

в    срок    до    "___"_________    ___    г. Стоимость работ по Договору составляет

_______ (__________) рублей.

"___"__________ ___ г. Истцом была обнаружена недоброкачественность предоставленных Ответчиком материалов (деталей, конструкций или оборудования; либо ошибочность указаний Ответчика о способе выполнения работы по Договору), что выражается в следующем: ___________________________.

О недоброкачественности материалов (ошибочности указаний Ответчика) "___"_______ ___ г. Истец уведомил Ответчика в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 716 Гражданского кодекса РФ, что подтверждается ___________________, приостановив работу до получения указаний от Ответчика.

Вследствие недоброкачественности предоставленных Ответчиком материалов (деталей, конструкций или оборудования; либо исполнения ошибочных указаний Ответчика о способе выполнения работ по Договору) Объект строительства "___"_________ ___ г. до его приемки Ответчиком погиб (поврежден), что подтверждается _______________________.

Согласно п. 2 ст. 741 Гражданского кодекса РФ, если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных указаний заказчика, подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные п. 1 ст. 716 Гражданского кодекса РФ.

"___"___________ ___ г. Истец направил Ответчику требование об оплате предусмотренной сметой стоимости работ по Договору в связи с гибелью (повреждением) Объекта строительства по обстоятельствам, риск наступления которых несет Ответчик, в размере ________ (__________) рублей. В своем ответе от "___"__________ ___ г. Ответчик отказал в удовлетворении требований, мотивируя это следующим (не мотивируя свой отказ): _________________________.

Вариант: Требования Истца Ответчик оставил без ответа.

На основании изложенного, в соответствии с п. 1 ст. 716, п. 2 ст. 741 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь ст. 131 - 132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с _______________________ в пользу ________________________

(указать Ответчика)                                  (указать Истца)

стоимость      работ      по    Договору    строительного      подряда      N _________    от

"___"____________ ___ г. в размере __________ (____________) рублей в связи

с          гибелью          (повреждением)          Объекта        строительства        вследствие

недоброкачественности предоставленных __________________________ материалов

(указать Ответчика)

(деталей,    конструкций или оборудования; либо исполнения ошибочных указания

_______________________).

(указать Ответчика)

Приложение:

1. Копия искового заявления для Ответчика.

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

3. Копия Договора строительного подряда от "___"_________ ___ г. N _________.

4. Копия требования Истца от "___"_________ ___ г.

5. Копия ответа на требование от "___"________ ___ г.

6. Расчет взыскиваемой суммы.

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.

8. Доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя Истца.

Истец (представитель) __________________/__________________

"___"____________ ___ г.