В Арбитражный суд ___________________

Истец _______________________________

(сведения об истце, указанные

в п. 2 ч. 2 ст. 125 АПК РФ)

Ответчик ____________________________

(сведения об ответчике, указанные

в п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ)

Цена иска ________ (_________) рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании стоимости работ по договору

строительного подряда

"___"_________ ___ г. между Истцом (подрядчик по Договору) и Ответчиком

(заказчик    по    Договору)    заключен    Договор строительного подряда N _______

(далее по тексту - "Договор") о выполнении комплекса работ по строительству

(возведению)    объекта    - ______________________________________    по адресу:

(наименование объекта строительства)

______________________________ (далее по тексту - "Объект"), в соответствии

с    которым Истец принял на себя обязательство построить и сдать законченный

строительством    Объект    Ответчику в срок до "___"_________ ___ г. Стоимость

работ по Договору составляет ________ (___________) рублей.

"___"___________ ___ г. Истцом была обнаружена недоброкачественность предоставленных Ответчиком материалов (деталей, конструкций или оборудования; либо ошибочность указаний Ответчика о способе выполнения работ по Договору), что выражается в следующем: ______________________________.

О недоброкачественности материалов (ошибочности указаний Ответчика) "___"_________ ___ г. Истец уведомил Ответчика в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 716 Гражданского кодекса РФ, что подтверждается: __________________, приостановив работу до получения указаний от Ответчика.

Вследствие недоброкачественности предоставленных Ответчиком материалов (деталей, конструкций или оборудования; либо исполнения ошибочных указаний Ответчика о способе выполнения работ по Договору) Объект строительства "___"_________ ___ г. до его приемки погиб (поврежден), что подтверждается _________________________.

Согласно п. 2 ст. 741 Гражданского кодекса РФ, если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных указаний заказчика, подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные п. 1 ст. 716 Гражданского кодекса РФ.

"___"____________ ___ г. Истец направил Ответчику требование об оплате предусмотренной сметой стоимости работ в связи с гибелью (повреждением) Объекта строительства по обстоятельствам, риск наступления которых несет Ответчик, в размере ________ (__________) рублей. В своем ответе от "___"________ ___ г. Ответчик отказал в удовлетворении предъявленных требований, мотивируя это следующим (не мотивируя свой отказ): _______________________________.

Вариант: Требования Истца Ответчик оставил без ответа.

На основании изложенного, в соответствии с п. 1 ст. 716, п. 2 ст. 741 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь ст. 125 - 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ________________________ в пользу _______________________

(указать Ответчика)                                (указать Истца)

стоимость      работ      по    Договору      строительного      подряда    N _________    от

"___"_________    ___    г.    в    размере    _______ (___________) рублей в связи с

гибелью            (повреждением)            Объекта            строительства            вследствие

недоброкачественности предоставленных __________________________ материалов

(указать Ответчика)

(деталей,    конструкций или оборудования; либо исполнения ошибочных указаний

_______________________).

(указать Ответчика)

Приложение:

1. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов.

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

3. Копии свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя).

4. Копия Договора строительного подряда от "___"_________ ___ г. N _________.

5. Копия требования Истца от "___"_________ ___ г.

6. Копия ответа на требование от "___"________ ___ г.

7. Расчет взыскиваемой суммы.

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.

9. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.

Истец (представитель) __________________/__________________

"___"___________ ___ г.