Приложение N 2

к государственному контракту

N ___________

от "__" _______ 2009 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения в 2009 - 2011 годах работ

по проектированию и строительству крупнотоннажного

(более 65 метров) научно-исследовательского судна

для проведения ресурсных исследований в открытых

районах (Западный регион) Мирового океана для нужд

Федерального агентства по рыболовству

| N этапов | Наименование работ | Удельное значение в % | Срок выполнения работ | Стоимость работ с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектной конструкторской документации |  |  |  |
| 2. | Приобретение комплектующего оборудования и механизмов по согласованному Сторонами графику поставки оборудования |  |  |  |
| 3. | Приобретение материалов по согласованному Сторонами графику поставки материалов |  |  |  |
| 4. | Разработка рабочей и технологической документации на строительство судна |  |  |  |
| 5. | Обработка металла, изготовление деталей корпуса |  |  |  |
| 6. | Окончание сборки и сварки корпуса |  |  |  |
| 7. | Окончание монтажа механизмов и оборудования |  |  |  |
| 8. | Окончание монтажа систем и трубопроводов |  |  |  |
| 9. | Окончание изолировочных работ, зашивки помещений |  |  |  |
| 10. | Окончание электромонтажных работ |  |  |  |
| 11. | Спуск на воду, достроечные работы на плаву |  |  |  |
| 12. | Приемосдаточные испытания. Сдача судна Заказчику |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 100 |  |  |

Итого: _____________________________________________ рублей (с учетом НДС).

Исполнитель:                                                                            Заказчик:

___________                                                                              ___________

(должность)                                                                              (должность)

________________ (Ф.И.О.)                                                  ________________ (Ф.И.О.)

М.П.                                                                                            М.П.

"__" __________ 2009 г.                                                      "__" __________ 2009 г.

Управление:

___________

(должность)

________________ (Ф.И.О.)