Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 22.12.2009.

"Согласовано"                                                   "Утверждаю"

Руководитель                                                   Руководитель

Ф.И.О. _______________                              Ф.И.О. ________________

_________________200_г.                             _________________200_г.

| п/п | Наименование инновационных мероприятий, планируемых к созданию, разработке и осуществлению работ по их обеспечению | Необходимые ресурсы, включая работу соисполнителей | Сроки выполнения, включая отчеты | Ожидаемые эффекты, стимулы и возможные условия специалиста | Ответственный менеджер | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Научный поиск нового продукта. Маркетинговые исследования. Расширение зоны применения различных модификаций полимеров | 500 тыс. руб., из них 100 тыс. руб. - НИИ полимеров | II квартал 2010 г. | Дополнительные производства 5 тыс. т продукта. Премия - 100 тыс. руб. | Главный инженер завода | Технический отчет |
| 2 | Проведение НИОКР по новому продукту | Оплата соисполнителю: 25 тыс. руб. | Март 2010 г. | Рост карьеры начальника отдела | -//- | Опытная партия |
| 3 | Серийное производство | Аренда площади цеха | III - IV кварталы 2010 г. | Рост карьеры начальника смены | -//- | Реклама |
| 4 | Подготовка и организация сбыта | Расширение брокерской сети на 1 пункт | Июль 2010 г. |  | Начальник отдела сбыта | Определение цены |
| 5 | Внедрение нового продукта на рынок | Торги | Август 2010 г. | Премии менеджерам: 10% заводской суммы | -//- | Поставки по договорам |
| 6 | Закрепление на рынке и постоянное совершенствование продукта | Совместительство ст. инж. технического отдела | Сентябрь 2011 г. | Главный инженер завода | -//- | Отчет о внедрении продукта |
| 7 | Завершение программы |  | Сентябрь 2011 г. | Премия 25 тыс. руб. | Начальник технического отдела завода | Стенд на региональный конкурс |

Ф.И.О. специалиста _______________________