Приложение N 23

к Положению

по информатизации

Федеральной налоговой

службы, утвержденному

Приказом ФНС России

от 23 января 2006 г. N САЭ-3-13/31@

(введено Приказом ФНС РФ

от 31.05.2007 N ММ-3-13/335@)

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПО _____

| N | Мероприятие | Исполнитель Ф.И.О., подразделение | Срок исполнения | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить и разместить в Фонде алгоритмов и программ ФНС России ин- сталляционные пакеты, инструкции по инсталля- ции и эксплуатации прог- раммного обеспечения | ФГУП ГНИВЦ ФНС России | В 2-дневный срок с мо- мента изда- ния приказа |  |
| 2 | Установка программного обеспечения | Управления ФНС России и террито- риальные налого- вые органы. МИ ФНС России по КН | В 5-дневный срок с мо- мента изда- ния приказа |  |
| 3 | Оформить заявку на выде- ление и установку рабо- чей станции для органи- зации рабочего места | Управление ввода данных, учета и отчетности | До 25.01.07 |  |
| 4 | Оформление заявки на предоставление услуги удаленного доступа. Заявку представить в Уп- равление информационной безопасности и копию - в Управление информацион- ных технологий | Управление ввода данных учета и отчетности | До 25.01.07 |  |
| 5 | Обеспечить подключение пользователей к услуге удаленного доступа | Управление инфор- мационной безо- пасности, Управ- ление информаци- онных технологий | До 30.01.07 |  |
| 6 | Формирование, ведение и администрирование феде- рального информационного ресурса | МИ ФНС России по ЦОД | Период про- ведения опытной эк- сплуатации |  |
| 7 | Представление информации о ходе проведения опыт- ной эксплуатации с пред- ложениями и замечаниями по возникающим проблемам в Управление информаци- онных технологий и Уп- равление ввода данных, учета и отчетности ЦА ФНС России: - отчет по результатам выполненных работ по состоянию на 26.01.2007 - отчет по результатам выполненных работ по состоянию на 20.02.2007 | Управления ФНС России, МИ ФНС России по ЦОД, МИ ФНС России по КН | 26.01.2007 20.02.2007 |  |
| 8 | По результатам опытной эксплуатации оформить и представить в Управление информационных техноло- гий, Управление ______ и ФГУП ГНИВЦ ФНС России Акты о завершении опытной эксплуатации | Управления ФНС России, МИ ФНС России по ЦОД, МИ ФНС России по КН | В 5-дневный срок с момента завершения опытной эксплуата- ции |  |