Приложение N 2

Утвержден

Приказом ФНС России

от 20 ноября 2007 г. N ММ-3-13/641@

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВВОДА НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ

И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ОСНОВЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

И ДВУМЕРНОГО ШТРИХ-КОДОВ

┌───┬─────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────┬──────────┐

│ N │   Наименование работы   │      Ответственные     │Срок выполнения│Примечание│

│п/п│                         │       исполнители      │               │          │

├───┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┤

│1. │Разработка и утверждение │УФНС России по          │В трехдневный  │          │

│   │Приказа по проведению пи-│Волгоградской области;  │срок с момента │          │

│   │лотного проекта по ис-   │УФНС России по          │издания настоя-│          │

│   │пользованию программного │Нижегородской области;  │щего Приказа   │          │

│   │обеспечения централизо-  │УФНС России по Санкт-   │               │          │

│   │ванного ввода налоговых  │Петербургу;             │               │          │

│   │деклараций и иных доку-  │УФНС России по          │               │          │

│   │ментов, представляемых в │Республике Чувашия;     │               │          │

│   │налоговые органы Россий- │УФНС России по          │               │          │

│   │ской Федерации, на основе│Московской области;     │               │          │

│   │управляющего и двумерного│Межрегиональная         │               │          │

│   │штрих-кодов.             │инспекция ФНС России по │               │          │

│   │В Приказе целесообразно  │централизованной        │               │          │

│   │отразить следующие       │обработке данных        │               │          │

│   │мероприятия:             │                        │               │          │

│   │- создание рабочей группы│                        │               │          │

│   │в налоговых органах -    │                        │               │          │

│   │участниках пилотного про-│                        │               │          │

│   │екта для проведения работ│                        │               │          │

│   │на период проведения пи- │                        │               │          │

│   │лотного проекта; руковод-│                        │               │          │

│   │ство группой возложить на│                        │               │          │

│   │заместителя руководителя │                        │               │          │

│   │(начальника);            │                        │               │          │

│   │- утверждение состава ин-│                        │               │          │

│   │спекций ФНС России, учас-│                        │               │          │

│   │твующих в проведении пи- │                        │               │          │

│   │лотного проекта; назначе-│                        │               │          │

│   │ние в каждой инспекции   │                        │               │          │

│   │ответственного за прове- │                        │               │          │

│   │дение мероприятий пилот- │                        │               │          │

│   │ного проекта;            │                        │               │          │

│   │- утверждение плана меро-│                        │               │          │

│   │приятий по проведению пи-│                        │               │          │

│   │лотного проекта с учетом │                        │               │          │

│   │установленной настоящим  │                        │               │          │

│   │Планом периодичности     │                        │               │          │

│   │представления отчетов    │                        │               │          │

├───┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┤

│2. │Представление сведений об│УФНС России по          │В 3-дневный    │          │

│   │ответственных (Ф.И.О.,   │Волгоградской области;  │срок после     │          │

│   │должность, контактный те-│УФНС России по          │исполнения     │          │

│   │лефон) в Управление ин-  │Нижегородской области;  │пункта 1       │          │

│   │формационных технологий, │УФНС России по Санкт-   │настоящего     │          │

│   │Управление ввода данных, │Петербургу;             │Плана мероприя-│          │

│   │учета и отчетности, ФГУП │УФНС России по          │тий            │          │

│   │"ГНИВЦ ФНС России"       │Республике Чувашия;     │               │          │

│   │                         │УФНС России по          │               │          │

│   │                         │Московской области;     │               │          │

│   │                         │Межрегиональная         │               │          │

│   │                         │инспекция ФНС России по │               │          │

│   │                         │централизованной        │               │          │

│   │                         │обработке данных        │               │          │

├───┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┤

│3. │Проведение мероприятий по│УФНС России по          │Начиная со сле-│          │

│   │мотивации налогоплатель- │Волгоградской области;  │дующего дня    │          │

│   │щиков к сдаче документов │УФНС России по          │после исполне- │          │

│   │на новых формах (с преи- │Нижегородской области;  │ния пункта 1   │          │

│   │мущественной ориентацией │УФНС России по Санкт-   │настоящего Пла-│          │

│   │на сдачу документов с    │Петербургу;             │на мероприятий,│          │

│   │двумерным штрих-кодом).  │УФНС России по          │в течение пери-│          │

│   │Способы информирования:  │Республике Чувашия;     │ода проведения │          │

│   │- размещение на сайтах в │УФНС России по          │пилотного      │          │

│   │сети Internet;           │Московской области      │проекта        │          │

│   │- средства массовой      │                        │               │          │

│   │информации;              │                        │               │          │

│   │- стенды в инспекциях;   │                        │               │          │

│   │- проведение семинаров   │                        │               │          │

├───┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┤

│4. │Уведомление участников   │ФГУП "ГНИВЦ ФНС России" │В 7-дневный    │          │

│   │пилотного проекта и Уп-  │                        │срок с момента │          │

│   │равления информационных  │                        │издания настоя-│          │

│   │технологий о размещении в│                        │щего Приказа   │          │

│   │Фонде алгоритмов и прог- │                        │               │          │

│   │рамм (ФАП) ФНС России    │                        │               │          │

│   │версий СОИФНС АИС "Налог-│                        │               │          │

│   │ЦОД" и ПК "Система ЭОД   │                        │               │          │

│   │инспекции местного       │                        │               │          │

│   │уровня"                  │                        │               │          │

├───┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┤

│5. │Разработка временной ин- │Управление ввода данных,│В 7-дневный    │          │

│   │струкции на рабочее место│учета и отчетности      │срок с момента │          │

│   │в ИФНС в части обработки │                        │издания настоя-│          │

│   │документов с двумерным   │                        │щего Приказа   │          │

│   │штрих-кодом и доведение  │                        │               │          │

│   │до УФНС для подготовки   │                        │               │          │

│   │замечаний и предложений  │                        │               │          │

│   │по оптимизации технологии│                        │               │          │

│   │ввода                    │                        │               │          │

├───┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┤

│6. │Установка и настройка на │УФНС России по          │В пятидневный  │          │

│   │рабочих местах в соответ-│Волгоградской области;  │срок после ис- │          │

│   │ствующих объектах пилот- │УФНС России по          │полнения       │          │

│   │ного проекта ПО, обеспе- │Нижегородской области;  │пункта 4 насто-│          │

│   │чивающего проведение     │УФНС России по Санкт-   │ящего Плана    │          │

│   │пилотного проекта        │Петербургу;             │мероприятий    │          │

│   │                         │УФНС России по          │               │          │

│   │                         │Республике Чувашия;     │               │          │

│   │                         │УФНС России по          │               │          │

│   │                         │Московской области;     │               │          │

│   │                         │Межрегиональная         │               │          │

│   │                         │инспекция ФНС России по │               │          │

│   │                         │централизованной        │               │          │

│   │                         │обработке данных        │               │          │

├───┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┤

│7. │Организация работ и конт-│УФНС России по          │Начиная со сле-│          │

│   │роль проведения пилотного│Волгоградской области;  │дующего дня    │          │

│   │проекта в соответствии с │УФНС России по          │после исполне- │          │

│   │Порядком проведения      │Нижегородской области;  │ния пункта 6   │          │

│   │пилотного проекта.       │УФНС России по Санкт-   │настоящего Пла-│          │

│   │Требования к организации │Петербургу;             │на мероприятий,│          │

│   │работ на объектах пилота.│УФНС России по          │в течение пери-│          │

│   │Каждый объект:           │Республике Чувашия;     │ода проведения │          │

│   │1. Ведет журнал замеча-  │УФНС России по          │пилотного      │          │

│   │ний, в котором фиксирует │Московской области;     │проекта        │          │

│   │сбойные ситуации и откло-│Межрегиональная         │               │          │

│   │нения фактической техно- │инспекция ФНС России по │               │          │

│   │логии от описанной в до- │централизованной        │               │          │

│   │кументации, а также сос- │обработке данных        │               │          │

│   │тояние их устранения.    │                        │               │          │

│   │2. За неделю до заверше- │                        │До 25.04.2008  │          │

│   │ния проекта проводит сра-│                        │               │          │

│   │внительную оценку эффек- │                        │               │          │

│   │тивности действующего в  │                        │               │          │

│   │настоящее время техноло- │                        │               │          │

│   │гического процесса и тех-│                        │               │          │

│   │нологического процесса   │                        │               │          │

│   │массового ввода с исполь-│                        │               │          │

│   │зованием управляющего и  │                        │               │          │

│   │двумерного штрих-кодов   │                        │               │          │

│   │экспертным методом.      │                        │               │          │

│   │Главным критерием являет-│                        │               │          │

│   │ся трудоемкость работ и  │                        │               │          │

│   │временные затраты по реа-│                        │               │          │

│   │лизации технологического │                        │               │          │

│   │процесса, а также опера- │                        │               │          │

│   │тивность ввода данных    │                        │               │          │

│   │налоговой отчетности.    │                        │               │          │

│   │3. За неделю до заверше- │                        │               │          │

│   │ния проекта оценивает до-│                        │               │          │

│   │лю документов, обработан-│                        │               │          │

│   │ных с использованием     │                        │               │          │

│   │двумерного штрих-кода, в │                        │               │          │

│   │общей массе обработанных │                        │               │          │

│   │документов               │                        │               │          │

├───┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┤

│8. │Представление в Управле- │УФНС России по          │               │          │

│   │ние информационных техно-│Волгоградской области;  │               │          │

│   │логий, Управление ввода  │УФНС России по          │               │          │

│   │данных, учета и отчетнос-│Нижегородской области;  │               │          │

│   │ти, ФГУП "ГНИВЦ ФНС Рос- │УФНС России по Санкт-   │               │          │

│   │сии" информации о ходе   │Петербургу;             │               │          │

│   │проведения пилотного про-│УФНС России по          │               │          │

│   │екта с предложениями и   │Республике Чувашия;     │               │          │

│   │замечаниями по работе    │УФНС России по          │               │          │

│   │программного обеспечения │Московской области;     │               │          │

│   │и в части Приложения N 1 │Межрегиональная         │               │          │

│   │к настоящему Приказу:    │инспекция ФНС России по │               │          │

│   │- по состоянию на        │централизованной        │- до 08.01.08  │          │

│   │31.12.07                 │обработке данных        │               │          │

│   │- по состоянию на        │                        │- до 08.02.08  │          │

│   │05.02.08                 │                        │               │          │

│   │- по состоянию на        │                        │- до 10.03.08  │          │

│   │05.03.08                 │                        │               │          │

│   │- по состоянию на        │                        │- до 08.04.08  │          │

│   │05.04.08                 │                        │               │          │

├───┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┤

│9. │Доработка программного   │ФГУП "ГНИВЦ ФНС России" │В двухнедельный│          │

│   │обеспечения по замечани- │                        │срок с момента │          │

│   │ям, полученным от участ- │                        │получения каж- │          │

│   │ников пилотного проекта. │                        │дого отчета в  │          │

│   │Размещение в ФАП ФНС Рос-│                        │соответствии с │          │

│   │сии доработанного прог-  │                        │п. 8           │          │

│   │раммного обеспечения с   │                        │               │          │

│   │соответствующим уведомле-│                        │               │          │

│   │нием участников пилотного│                        │               │          │

│   │проекта и Управления     │                        │               │          │

│   │информационных технологий│                        │               │          │

├───┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┤

│10.│Оформление и представле- │УФНС России по          │До 30.04.2008  │          │

│   │ние в Управление информа-│Волгоградской области;  │               │          │

│   │ционных технологий, Уп-  │УФНС России по          │               │          │

│   │равление ввода данных,   │Нижегородской области;  │               │          │

│   │учета и отчетности, Уп-  │УФНС России по Санкт-   │               │          │

│   │равление по работе с на- │Петербургу;             │               │          │

│   │логоплательщиками и мо-  │УФНС России по          │               │          │

│   │дернизации налоговых ор- │Республике Чувашия;     │               │          │

│   │ганов, ФГУП "ГНИВЦ ФНС   │УФНС России по          │               │          │

│   │России" "Актов о заверше-│Московской области;     │               │          │

│   │нии проведения пилотного │Межрегиональная         │               │          │

│   │проекта" с отражением в  │инспекция ФНС России по │               │          │

│   │установленном порядке ре-│централизованной        │               │          │

│   │зультатов с учетом выпол-│обработке данных        │               │          │

│   │ненных доработок ПО.     │                        │               │          │

│   │Акты направляются в      │                        │               │          │

│   │Управление информационных│                        │               │          │

│   │технологий, Управление   │                        │               │          │

│   │ввода данных, учета и    │                        │               │          │

│   │отчетности, ФГУП "ГНИВЦ  │                        │               │          │

│   │ФНС России" официальным  │                        │               │          │

│   │письмом. В качестве      │                        │               │          │

│   │составляющей актов прила-│                        │               │          │

│   │гается журнал замечаний  │                        │               │          │

├───┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┤

│11.│Обобщение результатов ис-│Управление              │В 5-дневный    │          │

│   │полнения настоящего Плана│информационных          │срок после по- │          │

│   │на основе полученных "Ак-│технологий              │лучения всех   │          │

│   │тов о завершении проведе-│                        │актов о завер- │          │

│   │ния пилотного проекта" и │                        │шении проведе- │          │

│   │оформление "Акта об ито- │                        │ния пилотного  │          │

│   │гах проведения пилотного │                        │проекта        │          │

│   │проекта".                │                        │               │          │

│   │Представление предложений│                        │               │          │

│   │по срокам ввода в        │                        │               │          │

│   │промышленную эксплуатацию│                        │               │          │

│   │ПО и при необходимости   │                        │               │          │

│   │выработка предложений по │                        │               │          │

│   │доработке ПО             │                        │               │          │

├───┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┤

│12.│Обобщение предложений и  │Управление ввода данных,│В месячный срок│          │

│   │замечаний по инструкции  │учета и отчетности      │после заверше- │          │

│   │на рабочее место в ИФНС в│                        │ния пилотного  │          │

│   │части обработки докумен- │                        │проекта        │          │

│   │тов с двумерным штрих-   │                        │               │          │

│   │кодом и ее доработка с   │                        │               │          │

│   │последующей передачей в  │                        │               │          │

│   │Управление по работе с   │                        │               │          │

│   │налогоплательщиками и    │                        │               │          │

│   │модернизации налоговых   │                        │               │          │

│   │органов для утверждения  │                        │               │          │

│   │приказом                 │                        │               │          │

└───┴─────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┴──────────┘