Приложение

к Распоряжению Правительства

Москвы

от 2 августа 2002 г. N 1127-РП

ПОРЯДОК

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ТИТУЛЬНЫМ СПИСКАМ АДРЕСНОЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Форма "Титул" для представления информации об объектах

строительства, включаемых в Адресную

инвестиционную программу

Информация об объектах строительства, включаемых в Адресную инвестиционную программу, представляется в виде отдельных титулов объектов строительства по следующим формам:

- титул вновь начинаемой стройки (рис. 1):

объекты ВПП к вновь начинаемой стройке (как приложение к титулу основной стройки для отрасли "Жилищное строительство" (рис. 2);

- титул переходящей стройки (рис. 3):

объекты ВПП к переходящей стройке (как приложение к титулу основной стройки для отрасли "Жилищное строительство" (рис. 4);

- титул ПИР (рис. 5).

Форма титула вновь начинаемой стройки является основной базовой формой и далее приводятся правила ее заполнения.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 ТИТУЛ ВНОВЬ НАЧИНАЕМОЙ СТРОЙКИ                                                │

│                                                                                               │

│  Комплекс                                  Номер объекта                                      │

│  Инвестор                                                                                     │

│  _________________________                                                                    │

│  Заказчик (подзаказчик)                                                                       │

│  Подрядчик                                                                                    │

│  _________________________                                                                    │

│  Отрасль (подотрасль)                                                                         │

│  Направление строительства                                                                    │

│  Документ - основание                                                                         │

│  Наименование стройки                                                                         │

│  Адрес стройки                                                                                │

│  Административный округ               Район                                                   │

│  Серия проекта                                                                                │

│  Вид застройки                        Сроки строительства                                     │

│  Микрорайон застройки                 N микрорайона                                           │

│  Характер строительства                                                                       │

│  Кем, когда утверждена ПСД                                                                    │

│                                                                                               │

│                                                      (тыс. руб.)                              │

│┌──────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────┐│

││Показатели стройки│По проектно -│Контрактная│Задание по годам строительства                  ││

││                  │сметной      │(твердая   ├───────┬─────────────┬───────┬───────┬──────────┤│

││                  │документации │договорная)│2002 г.│квартал ввода│2003 г.│2004 г.│остаток   ││

││                  │(в ценах     │цена       │       │             │       │       │на 2005 г.││

││                  │______ г.)   │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││        А         │      1      │     2     │   3   │      4      │   5   │   6   │     7    ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Мощности <*>      │             │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││- все мощности    │      -      │     -     │   -   │      -      │   -   │   -   │     -    ││

││с ед. измерения   │             │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Основные фонды    │      -      │     -     │   -   │      -      │   -   │   -   │     -    ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Капитальные       │      -      │     - <**>│   -   │             │   -   │   -   │     -    ││

││вложения          │             │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Незавершенное     │             │           │   -   │             │   -   │   -   │     -    ││

││строительство     │             │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Лимит             │             │           │   -   │             │       │       │          ││

││финансирования    │             │           │       │             │       │       │          ││

││капитальных       │             │           │       │             │       │       │          ││

││вложений (млн.    │             │           │       │             │       │       │          ││

││руб.)             │             │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││В том числе:      │             │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││- источник        │             │           │   -   │             │       │       │          ││

││финансирования 1  │             │           │(% для │             │       │       │          ││

││                  │             │           │жилья) │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││- источник        │             │           │   -   │             │       │       │          ││

││финансирования 2  │             │           │(% для │             │       │       │          ││

││                  │             │           │жилья) │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

│└──────────────────┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────────┴───────┴───────┴──────────┘│

│                                                                                               │

│    --------------------------------                                                           │

│    <*> Для  жилищ.  стр-ва  общая  площадь (кв.  м)  разбивается  по                          │

│источникам финансирования.                                                                     │

│    <**> Дата и номер протокола согласования договорной цены.                                  │

│                                                                                               │

│    ВПП к титулу _____.                                                                        │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 1. Титул вновь начинаемой стройки

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Адрес стройки                                     Номер объекта                             │

│                                                                                               │

│   Кроме того: встроенно - пристроенные помещения                                              │

│                                                                                               │

│                                                       (тыс. руб.)                             │

│┌──────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────┐│

││Показатели стройки│По проектно -│Контрактная│Задание по годам строительства                  ││

││                  │сметной      │(твердая   ├───────┬─────────────┬───────┬───────┬──────────┤│

││                  │документации │договорная)│2002 г.│квартал ввода│2003 г.│2004 г.│остаток   ││

││                  │(в ценах     │цена       │       │             │       │       │на 2005 г.││

││                  │______ г.)   │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││        А         │      1      │     2     │   3   │      4      │   5   │   6   │     7    ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Номер объекта ВПП.│             │           │       │             │       │       │          ││

││Наименование      │             │           │       │             │       │       │          ││

││объекта ВПП       │             │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Мощности          │             │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││- все мощности    │      -      │     -     │   -   │      -      │   -   │   -   │     -    ││

││с ед. измерения   │             │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Основные фонды    │      -      │     -     │   -   │      -      │   -   │   -   │     -    ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Капитальные       │      -      │     - <*> │   -   │             │   -   │   -   │     -    ││

││вложения          │             │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Незавершенное     │             │           │   -   │             │   -   │   -   │     -    ││

││строительство     │             │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Лимит             │             │           │   -   │             │       │       │          ││

││финансирования    │             │           │       │             │       │       │          ││

││капитальных       │             │           │       │             │       │       │          ││

││вложений (млн.    │             │           │       │             │       │       │          ││

││руб.)             │             │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││В том числе:      │             │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││- источник        │             │           │   -   │             │       │       │          ││

││финансирования 1  │             │           │  (%)  │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││- источник        │             │           │   -   │             │       │       │          ││

││финансирования 2  │             │           │  (%)  │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││                  │             │           │       │             │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Состояние объекта │             │           │       │             │       │       │          ││

│└──────────────────┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────────┴───────┴───────┴──────────┘│

│                                                                                               │

│    --------------------------------                                                           │

│    <*> Дата и номер протокола согласования договорной цены.                                   │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 2. Объекты ВПП к вновь начинаемой стройке

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    ТИТУЛ ПЕРЕХОДЯЩЕЙ СТРОЙКИ                                                                  │

│                                                                                                               │

│                                         Номер объекта                                                         │

│   Комплекс                                                                                                    │

│   Инвестор                                                                                                    │

│   _________________________                                                                                   │

│   Заказчик (подзаказчик)                                                                                      │

│   Подрядчик                                                                                                   │

│   _________________________                                                                                   │

│   Отрасль (подотрасль)                                                                                        │

│   Направление строительства                                                                                   │

│   Документ - основание                                                                                        │

│   Наименование стройки                                                                                        │

│   Адрес стройки                                                                                               │

│   Административный округ                Район                                                                 │

│   Серия проекта                                                                                               │

│   Вид застройки                         Сроки строительства                                                   │

│   Микрорайон застройки                  N микрорайона                                                         │

│   Характер строительства                                                                                      │

│   Кем, когда утверждена ПСД                                                                                   │

│                                                                                                               │

│                                                       (тыс. руб.)                                             │

│┌──────────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┐│

││Показатели стройки│По проектно -│Контрактная│Выполнено         │Подлежит  │Задание по годам строительства    ││

││                  │сметной      │(твердая   │до 01.01.2002     │выполнению│                                  ││

││                  │документации │договорная)├──────┬───────────┤до конца  ├───────┬───────┬───────┬──────────┤│

││                  │(в ценах     │цена       │всего │в том числе│строитель-│2002 г.│2003 г.│2004 г.│остаток   ││

││                  │______ г.)   │           │      │2001 г.    │ства      │       │       │       │на 2005 г.││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││        А         │      1      │     2     │  3   │     4     │     5    │   6   │   7   │   8   │     9    ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Мощности          │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

││(с указанием      │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

││квартала          │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

││ввода) <*>        │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││- все мощности    │      -      │     -     │  -   │     -     │     -    │   -   │   -   │   -   │     -    ││

││с ед. измерения   │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││                  │             │           │      │           │          │   -   │       │       │          ││

││                  │             │           │      │           │          │ I кв. │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││                  │             │           │      │           │          │   -   │       │       │          ││

││                  │             │           │      │           │          │III кв.│       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Основные фонды    │      -      │     -     │  -   │     -     │     -    │   -   │   -   │   -   │     -    ││

││(с указанием      │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

││кварт. ввода)     │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││                  │             │           │      │           │          │   -   │       │       │          ││

││                  │             │           │      │           │          │ I кв. │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││                  │             │           │      │           │          │   -   │       │       │          ││

││                  │             │           │      │           │          │III кв.│       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Капитальные       │      -      │     - <**>│  -   │     -     │     -    │   -   │   -   │   -   │     -    ││

││вложения          │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Незавершенное     │             │           │  -   │           │          │   -   │   -   │   -   │     -    ││

││строительство     │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Лимит             │             │           │      │           │          │   -   │       │       │          ││

││финансирования    │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

││капитальных       │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

││вложений          │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

││(млн. руб.)       │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││В том числе:      │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││- источник        │             │           │      │           │          │   -   │       │       │          ││

││финансирования 1  │             │           │      │           │          │(% для │       │       │          ││

││                  │             │           │      │           │          │жилья) │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││- источник        │             │           │      │           │          │   -   │       │       │          ││

││финансирования 2  │             │           │      │           │          │(% для │       │       │          ││

││                  │             │           │      │           │          │жилья) │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

│└──────────────────┴─────────────┴───────────┴──────┴───────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘│

│                                                                                                               │

│    --------------------------------                                                                           │

│    <*> Для  жилищ.  стр-ва  общая  площадь (кв.  м)  разбивается  по                                          │

│источникам финансирования.                                                                                     │

│    <**> Дата и номер протокола согласования договорной цены.                                                  │

│                                                                                                               │

│    ВПП к титулу _____.                                                                                        │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 3. Титул переходящей стройки

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Адрес стройки                                     Номер объекта                                             │

│   Кроме того: встроенно - пристроенные помещения                                                              │

│                                                                                                               │

│                                                       (тыс. руб.)                                             │

│┌──────────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┐│

││Показатели стройки│По проектно -│Контрактная│Выполнено         │Подлежит  │Задание по годам строительства    ││

││                  │сметной      │(твердая   │до 01.01.2002     │выполнению│                                  ││

││                  │документации │договорная)├──────┬───────────┤до конца  ├───────┬───────┬───────┬──────────┤│

││                  │(в ценах     │цена       │всего │в том числе│строитель-│2002 г.│2003 г.│2004 г.│остаток   ││

││                  │______ г.)   │           │      │2001 г.    │ства      │       │       │       │на 2005 г.││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││        А         │      1      │     2     │  3   │     4     │     5    │   6   │   7   │   8   │     9    ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Номер объекта ВПП.│             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

││Наименование      │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

││объекта ВПП       │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Мощности          │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

││(с указанием      │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

││квартала ввода)   │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││- все мощности    │      -      │     -     │  -   │     -     │     -    │   -   │   -   │   -   │     -    ││

││с ед. измерения   │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││                  │             │           │      │           │          │   -   │       │       │          ││

││                  │             │           │      │           │          │ I кв. │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││                  │             │           │      │           │          │   -   │       │       │          ││

││                  │             │           │      │           │          │III кв.│       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Основные фонды    │      -      │     -     │  -   │     -     │     -    │   -   │   -   │   -   │     -    ││

││(с указанием      │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

││кварт. ввода)     │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││                  │             │           │      │           │          │   -   │       │       │          ││

││                  │             │           │      │           │          │ I кв. │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││                  │             │           │      │           │          │   -   │       │       │          ││

││                  │             │           │      │           │          │III кв.│       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Капитальные       │      -      │     - <*> │  -   │     -     │     -    │   -   │   -   │   -   │     -    ││

││вложения          │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Незавершенное     │             │           │  -   │           │          │   -   │   -   │   -   │     -    ││

││строительство     │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Лимит             │             │           │      │           │          │   -   │       │       │          ││

││финансирования    │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

││капитальных       │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

││вложений          │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

││(млн. руб.)       │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││В том числе:      │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││- источник        │             │           │      │           │          │   -   │       │       │          ││

││финансирования 1  │             │           │      │           │          │  (%)  │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││- источник        │             │           │      │           │          │   -   │       │       │          ││

││финансирования 2  │             │           │      │           │          │  (%)  │       │       │          ││

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

│├──────────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│

││Состояние объекта │             │           │      │           │          │       │       │       │          ││

│└──────────────────┴─────────────┴───────────┴──────┴───────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘│

│                                                                                                               │

│    --------------------------------                                                                           │

│    <*> Дата и номер протокола согласования договорной цены.                                                   │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 4 Объекты ВПП к переходящей стройке

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│            ТИТУЛ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ   Номер объекта                                                 │

│                                                                                                                   │

│   Комплекс                                                                                                        │

│   Инвестор                                                                                                        │

│   ________________________                                                                                        │

│   Заказчик (подзаказчик)                                                                                          │

│   Отрасль (подотрасль)                                                                                            │

│   Направление строительства                                                                                       │

│   Административный округ                                    Район                                                 │

│   Серия проекта                                                                                                   │

│   Вид застройки                               Сроки строительства                                                 │

│   Микрорайон застройки                            N микрорайона                                                   │

│   Характер строительства                                                                                          │

│   Основание для проектир.                                                                                         │

│   Год начала проектирования                                                                                       │

│   Генеральная проектная орг-ция                                                                                   │

│                                                                                                                   │

│┌──────────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────────┬───────────────────────────────┬─────────┬──────────┐│

││Наименование, │Стоимость │Стадии  │Сметная    │Выполнено    │Объемы ПИР по стадиям          │Сроки    │Наименов. ││

││адрес объекта │строит-ва │проекти-│стоимость  │на 01.01.2002│проектирования (тыс. руб.)     │приема   │проектной ││

││и наименование│(тыс. руб.│рования │ПИР        │(тыс. руб.)  ├───────┬───────┬───────┬───────┤докум.   │организа- ││

││мощности      │в ценах   │        │по стадиям │             │2002 г.│2003 г.│2004 г.│2005 г.│и утверж.│ции по    ││

││              │____ г.), │        │проектиро- │             │       │       │       │       │проекта  │стадиям   ││

││              │всего.    │        │вания      │             │       │       │       │       │(месяц / │проектиро-││

││              │Мощность  │        │(тыс. руб.)│             │       │       │       │       │год)     │вания     ││

│├──────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤│

││      А       │    1     │   2    │     3     │      4      │   5   │   6   │   7   │   8   │    9    │    10    ││

│├──────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤│

││Примечание:   │          │        │           │             │       │       │       │       │         │          ││

││(текст        │          │        │           │             │       │       │       │       │         │          ││

││примечания)   │          │        │           │             │       │       │       │       │         │          ││

│├──────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤│

││ВСЕГО         │          │        │           │             │   -   │       │       │       │         │          ││

│├──────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤│

││Наименование  │    -     │Стадия 1│     -     │      -      │   -   │   -   │   -   │   -   │месяц /  │организа- ││

││объекта       │          │        │           │             │       │       │       │       │год      │ция       ││

│├──────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤│

││Адрес объекта │          │Стадия 2│     -     │      -      │   -   │   -   │   -   │   -   │месяц /  │организа- ││

││              │          │        │           │             │       │       │       │       │год      │ция       ││

│├──────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤│

││Мощности с ед.│    -     │  ....  │     -     │      -      │   -   │   -   │   -   │   -   │месяц /  │организа- ││

││измер.        │          │        │           │             │       │       │       │       │год      │ция       ││

│├──────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤│

││Лимит         │          │        │           │             │   -   │       │       │       │         │          ││

││финансирования│          │        │           │             │       │       │       │       │         │          ││

││(млн. руб.)   │          │        │           │             │       │       │       │       │         │          ││

││с Кинф. ПИР   │          │        │           │             │       │       │       │       │         │          ││

││(среднегодо-  │          │        │           │             │       │       │       │       │         │          ││

││вой) =        │          │        │           │             │       │       │       │       │         │          ││

│├──────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤│

││В том числе:  │          │        │           │             │       │       │       │       │         │          ││

│├──────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤│

││- источник    │          │        │           │             │   -   │       │       │       │         │          ││

││финансирования│          │        │           │             │       │       │       │       │         │          ││

││1             │          │        │           │             │       │       │       │       │         │          ││

│├──────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤│

││- источник    │          │        │           │             │   -   │       │       │       │         │          ││

││финансирования│          │        │           │             │       │       │       │       │         │          ││

││2             │          │        │           │             │       │       │       │       │         │          ││

│├──────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤│

│└──────────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┘│

│  Примечания:                                                                                                      │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 5 Титул ПИР

2. Правила заполнения титульных списков строек

Устанавливаются следующие правила заполнения титульных списков строек.

2.1. Титул вновь начинаемой стройки - основная базовая форма.

2.1.1. Поле "Комплекс" заполняется из перечня допустимых значений "Комплексы городского хозяйства" (приложение, п. 1).

2.1.2. Поле "Инвестор" заполняется в соответствии с требованиями к представлению организации.

При наличии нескольких инвесторов каждый новый инвестор указывается в новой строке. При этом первым в перечислении указывается основной инвестор.

Требования к представлению организации (инвестор,

заказчик, подзаказчик, подрядчик, проектная организация)

Структура представления организации включает следующие элементы, записываемые в заданной последовательности через "пробел":

- организационно - правовая форма <*>;

- название организации;

- ИНН <*>.

--------------------------------

<*> Данный элемент может отсутствовать.

Пример: ОАО "Москапстрой" ИНН 7710043065;

или: "Москапстрой";

или: Департамент внешних связей.

2.1.3. Поле "Заказчик" заполняется в соответствии с требованиями к представлению организации (п. 2.1.2).

2.1.4. Поле "Подзаказчик" заполняется только в случае необходимости в соответствии с требованиями к представлению организации (п. 2.1.2).

2.1.5. Поле "Подрядчик" заполняется в соответствии с требованиями к представлению организации (п. 2.1.2).

При наличии нескольких подрядчиков каждый новый подрядчик указывается в новой строке титула стройки. При этом первым в перечислении указывается генеральный подрядчик.

2.1.6. Поле "Отрасль" заполняется из перечня допустимых значений "Отрасли / подотрасли" (приложение, п. 2).

2.1.7. Поле "Подотрасль" заполняется только в случае необходимости из перечня допустимых значений "Отрасли / подотрасли" (приложение, п. 2).

2.1.8. Поле "Направление строительства" заполняется из перечня допустимых значений "Направления строительства" (приложение, п. 3).

2.1.9. В поле "Документ - основание" вносятся реквизиты распорядительного документа - разрешения на строительство, являющегося основанием для включения объекта в Адресную инвестиционную программу.

Структура заполнения поля включает следующие элементы, записываемые в заданной последовательности через "пробел":

- вид документа;

- дата принятия документа;

- номер документа.

Пример: ППМ от 18.10.94 N 941.

2.1.10. Поле "Наименование стройки" заполняется в соответствии с наименованием стройки, указанным в ПСД.

2.1.11. Поле "Адрес стройки" заполняется с учетом адресации объекта в документе - основании (п. 2.1.9), ПСД и в соответствии с требованиями, приведенными ниже.

За основу в адресации объектов строительства (реконструкции) в титуле взято Положение о присвоении адресов земельным участкам, зданиям и сооружениям в г. Москве, утвержденное распоряжением Мэра от 3 февраля 1998 г. N 98-РМ. При заполнении реквизитов "Район города" и "Улица" необходимо использовать Общемосковские классификаторы территориальных единиц и улиц Москвы.

Требования к представлению адреса

Адресация в зависимости от условий расположения объекта строительства может быть указана в одном из видов:

а) адресация по улице, которая используется для новых строящихся объектов в районах сложившейся застройки или реконструируемых объектов.

Структура адресации по улице включает следующие элементы, записываемые в заданной последовательности через запятую и "пробел":

- наименование улицы (переулка, проезда и т.д.);

- владение ("вл.") или дом ("д.") и его номер;

- сооружение ("корп.", или "coop.", или "стр.") и его номер.

Пример: ул. Егора Абакумова, д. 1, корп. 7;

б) адресация по району застройки, которая используется для объектов преимущественно в новых районах застройки.

Структура адресации по району включает следующие элементы, записываемые через запятую и "пробел":

- район застройки;

- микрорайон ("мкр.") и его номер;

- квартал ("квартал") и его номер;

- владение ("вл.") и его номер;

- сооружение ("корп.", или "coop.", или "стр.") и его номер.

Пример: Марьинский парк, мкр. 12, квартал 1342, вл. 5, корп. 3;

в) прочая адресация объектов, которая на территории Москвы используется для протяженных объектов (например, объектов инженерии), а также объектов, не имеющих конкретного адреса.

Адрес указывается в виде адресного ориентира.

Пример: Братеевский мост, в сторону центра;

г) адресация объектов вне Москвы, которая указывается в свободной форме.

Адресация вне Москвы всегда начинается с символа "звездочка" (*).

Пример: * г. Волгодонск Ростовской области, мкр. В-4, корп. N 4-77.

2.1.12. Поля "Административный округ", "Район" - заполняются в соответствии со следующим порядком:

Для объектов в черте г. Москвы:

- административный округ / район заполняются строго по утвержденному Общемосковскому классификатору территориально - административного деления г. Москвы (ОМК ТЕ).

Для объектов вне Москвы:

- административный округ - принимает значения республика / область;

- район - город / район / населенный пункт.

2.1.13. Поле "Серия проекта" - заполняется в соответствии с формой записи серии проекта по ПСД.

2.1.14. Поле "Вид застройки" - заполняется из перечня допустимых значений "Вид застройки" (приложение, п. 4).

2.1.15. Поля "Микрорайон застройки" и "N микрорайона" заполняются при необходимости исходя из расположения объекта строительства.

2.1.16. Поле "Характер строительства" заполняется из перечня допустимых значений (приложение, п. 5).

2.1.17. В поле "Кем, когда утверждена ПСД" вносится организация и реквизиты распорядительного документа, утвердившего ПСД.

Структура заполнения данного поля включает следующие элементы, записываемые в заданной последовательности через "пробел":

- вид документа;

- организация, утвердившая документ;

- дата принятия документа;

- номер документа.

Пример: Распоряжение ОАО "Москапстрой" от 06.03.2000 N 96р.

2.1.18. Поля "Сроки строительства" заполняются в формате "ГГГГ" года начала и окончания строительства, разделенные знаком тире.

Пример: 2001-2003.

2.1.19. В поле "По проектно - сметной документации (в ценах ___ года)" указывается в формате "ГГГГ" год, в расчетных ценах которого определена сметная стоимость строительства (базовый год учетных цен по проекту).

2.1.20. Поля по строке "Мощности" - заполняются с указанием вида и единицы измерения проектной мощности в соответствии с ПСД.

При необходимости указания нескольких мощностей каждая из них записывается в отдельной строке титула.

При указании проектных мощностей с разбивкой по кварталам ввода (для планируемого года) в столбце 3 записывается итоговая величина мощности, а в столбце 4 - мощность, вводимая в кварталах, с указанием номера квартала через тире. Поквартальное распределение мощности заносится в столбец 4 построчно, при этом первое значение - в той же строке, где записана итоговая мощность. Если в каком-либо квартале вводная мощность отсутствует, то ее нулевое значение в титул не вводится.

2.1.21. Показатель "Общая площадь" для объектов жилищного строительства, имеющих несколько источников финансирования, записывается в несколько подряд идущих строк.

При этом первая строка - итоговая. Ниже, после строки "в т.ч. по источникам финансирования", отдельными строками указываются значения показателя "Общая площадь" по каждому источнику финансирования. Название источника финансирования указывается в столбце А, а соответствующая "Общая площадь" - в столбце 3.

2.1.22. Совокупность полей по строке "Основные фонды" - заполняется в одну строку (в тыс. руб.).

При указании основных фондов с разбивкой по кварталам ввода (для планируемого года) в строке 3 записывается итоговое значение, а в столбце 4 - основные фонды, вводимые в кварталах, с указанием номера квартала ввода через тире.

Поквартальное распределение основных фондов заносится в столбец 4 построчно, при этом первое значение - в той же строке, где записано итоговое значение основных фондов для планируемого года.

Если в каком-либо квартале основные фонды не вводятся, то нулевые значения в титул не вводятся.

2.1.23. Совокупность полей по строке "Капитальные вложения" заполняется в одну строку (в тыс. руб.).

2.1.24. Строка "Незавершенное строительство" заполняется при необходимости и только по полям столбцов, соответствующих годам строительства (в столбцах 3, 5-7), в тыс. руб.

2.1.25. Лимит финансирования капитальных вложений заполняется только на планируемый год (в столбце 3) в млн. руб.

В первой строке указывается общий лимит, а ниже в отдельных строках указываются лимиты финансирования по каждому источнику.

Название источника финансирования указывается в столбце А с использованием перечня допустимых значений "Источники финансирования" (приложение, п. 6), а само значение лимита - в поле напротив названия источника (в столбце 3).

Процент, соответствующий величине лимита по отдельному источнику (по отношению к общему лимиту финансирования), указывается в том же поле в скобках (только для титулов по отрасли "Жилищное строительство").

2.1.26. Поле "Номер объекта" на стадии подготовки предложений в Адресную инвестиционную программу не заполняется, а на стадии подготовки изменений - заполняется установленным в ДЭПиР номером.

2.1.27. В примечании к величине капитальных вложений по контрактной цене в обязательном порядке указываются дата и номер протокола согласования договорной цены.

Примечания к основным фондам, капитальным вложениям, мощностям, лимитам финансирования, подрядчикам нумеруются в порядке их появления в титуле, сноска ставится в конце строки данного показателя. Примечания печатаются внизу страницы с данным показателем.

2.1.28. Поле "ВПП к титулу _________" заполняется для основного объекта строительства и указывает на количество ВПП, относящихся к нему.

2.2. Объект ВПП к вновь начинаемой стройке.

Заполнение таблицы показателей объектов ВПП к вновь начинаемой стройке осуществляется по правилам заполнения титула основной стройки (пп. 2.1.11; 2.1.19-2.1.26) с учетом следующих особенностей.

Поле "Номер объекта ВПП" заполняется по правилам, указанным в п. 2.1.26.

Поле "Наименование объекта ВПП" к вновь начинаемой стройке указывается в колонке А перед его показателями и выбирается из перечня допустимых значений (приложение, п. 7).

Значение показателя "Состояние объекта" вводится в поле столбца 1 и выбирается из перечня допустимых значений "Состояние объекта" (приложение, п. 9).

2.3. Титул переходящей стройки.

Заполнение полей титула переходящей стройки осуществляется по тем же правилам, что и для вновь начинаемой стройки (п. 2.1), с учетом следующих особенностей:

- для указания значений мощности и основных фондов с разбивкой по кварталам планируемого года в первой строке записывается итоговая величина (столбец 6). Ниже отдельными строками дается разбивка по кварталам с записью значения мощности или основных фондов по каждому кварталу (столбец 6), для которого установлен план ввода мощности. После записи числового значения (столбец 6) указывается номер квартала ввода через тире;

- строка "Незавершенное строительство" заполняется при необходимости и только по полям столбцов 3, 6-9.

2.4. Объекты ВПП к переходящей стройке.

Заполнение таблицы показателей объекта ВПП к переходящей стройке осуществляется аналогично правилам заполнения объекта ВПП к основной базовой форме (пп. 2.1-2.3).

2.5. Титул ПИР.

Заполнение полей титула ПИР осуществляется в соответствии с теми же правилами, что и для основной базовой формы (п. 2.1), с учетом следующих особенностей:

2.5.1. В поле "Основание для проектирования" вносится организация и реквизиты распорядительного документа, на основании которого выполняются проектные работы.

Структура указания документа при заполнении данного поля включает следующие элементы, записываемые в заданной последовательности через "пробел":

- вид документа;

- организация, утвердившая документ <*>;

- дата принятия документа;

- номер документа.

--------------------------------

<*> Данный элемент может отсутствовать в случае, когда название организации указано в элементе "Вид документа".

Пример: ППМ от 30.11.99 N 1099.

2.5.2. Год начала проектирования вносится в формате "ГГГГ". Пример: 2001.

2.5.3. Поле "Генеральная проектная организация" заполняется в соответствии с требованиями к представлению организации (п. 2.1.2).

Пример: ГУП "Моспроект-4".

2.5.4. В поле "Стоимость строительства (тыс. руб. в ценах _____ г.), всего, мощность" указывается в формате "ГГГГ" год, в расчетных ценах которого определена стоимость строительства (базовый год учетных цен по проекту).

2.5.5. Первая строка таблицы "Примечание: (текст примечания)" содержит порядок определения стоимости ПИР.

Пример:

Ст-ть ПИР определена в среднегод. ценах 2002 г. на основе цен стр-ва 1998 г. (Кинф. средн. стр. 2.72) по 4 ред. (МРР-3.2.06-00) Кпер. пир. = 0,767.

2.5.6. В строке таблицы, начинающейся со слова "ВСЕГО", заполняется только поле для планируемого года, которое содержит итоговый объем ПИР на планируемый год (в тыс. руб.) по всем стадиям проектирования.

2.5.7. Поле таблицы "Наименование объекта" заполняется в соответствии с наименованием объекта, приведенным в распорядительном документе - основании для проектирования (п. 2.5.1).

2.5.8. Напротив наименования объекта в первой строке в столбце 1 указывается величина стоимости строительства по ПСД в расчетных (базовых) ценах.

2.5.8. Поле таблицы "Адрес объекта" заполняется в соответствии с правилами указания адреса, приведенными в п. 2.1.11.

2.5.10. Поле "Стадия проектирования" в столбце 2 заполняется с указанием названия стадии проектирования в соответствии с перечнем допустимых значений (приложение, п. 8).

Пример: Рабочий проект.

При необходимости указания нескольких стадий проектирования каждая стадия записывается в отдельной строке титула.

Для каждой стадии проектирования в одну строку заполняются поля по столбцам 3-8, 10 (в тыс. руб.) и в две строки по столбцу 9 (в первой строке в формате "ММ.ГГГГ" указывается дата приема документов, а во второй строке в том же формате дата утверждения проекта).

Наименование проектной организации указывается по общим правилам (п. 2.1.2).

2.5.11. Поля по строке "Мощности" заполняются с указанием вида и единицы измерения проектной мощности в соответствии с ПСД.

При необходимости указания нескольких мощностей каждая из них записывается в отдельной строке титула.

Величина каждой мощности указывается в столбце 1 напротив ее названия.

Поквартальная разбивка мощностей в титуле ПИР не проводится.

2.5.12. Совокупность полей по строкам, указывающим на лимит финансирования, заполняется в соответствии с требованиями к заполнению базовой формы (п. 2.1.25) с одной особенностью:

- в строке "Лимит финансирования" указывается утвержденное в установленном порядке значение Кинф. ПИР (среднегодовой).

Пример: Лимит финансирования (млн. руб.) с Кинф. ПИР (среднегодовой) = 0,767.

3. Примеры заполнения титулов

ТИТУЛ ВНОВЬ НАЧИНАЕМОЙ СТРОЙКИ

26740

Комплекс                    Комплекс архитектуры, строит-ва,

развития и реконструкции

Инвестор                    Управление бюджетного планирования

городского заказа,

Департамент жилищной политики

и жилищного фонда г. Москвы

Заказчик                    ОАО "Москапстрой"

Подзаказчик                 ЗАО "ТУКС Nо. 7ЮВ"

Подрядчик                   ОАО "Моспромстройматериалы"

Отрасль                     Жилищное строительство

Направление строительства   Муниципальное строительство

Документ - основание        Постановление Правительства Москвы

N 827-ПП от 11.09.2001

Наименование стройки        Жилой дом

Адрес стройки               Люблино, микрорайон 40, корпус 17

Административный округ      Юго - Восточный округ

Серия                       П46м

Вид застройки               Районы массовой застройки

Микрорайон застройки        Люблино                              Номер микрорайона 40

Характер строительства      Новое строительство                  Сроки строительства 2001-2002 гг.

Кем, когда утверждена       Правительством Москвы

проектно - сметная докум.   от 09.10.2000 N 869-РЗП

(тыс. руб.)

| Показатели стройки | По проектно - сметной документации (в ценах 1991 г.) | Контрактная (твердая договорная) цена | Задание по годам строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2002 г. | ввод в действ. квартал | 2003 г. | 2004 г. | остаток на 2005 г. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь - кв. м | 13257 | - | 13257 | 13257 - III кв. | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  | 13257 | 13257 - III кв. |  |  |  |
| Квартиры, единиц | 249 | - | 249 | - | - | - | - |
| 1 - комнатные | 110 | - | 110 | - | - | - | - |
| 2 - комнатные | 110 | - | 110 | - | - | - | - |
| 3 - комнатные | 29 | - | 29 | - | - | - | - |
| Основные фонды | 14500 | 133872 | 133872 | - | - | - | - <1> |
| Капитальные вложения | 14500 | 133872 | 133275 | - | - | - | - <2> |
| Незавершенное строительство | - | - | - | - | - | - | - |
| Лимит финансирования капитальных вложений (млн. руб.) |  |  | 133,275 100% |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  | 133,275 100% | 25,000 - I полугодие 108,275 - II полугодие |  |  | <3> |

--------------------------------

<1> Внесены изм. ДПР/2-4014 от 15.05.2002.

<2> Затраты капвложений на 01.01.2002 по ПИР составили 597 тыс. рублей.

<3> Приложение к договору подряда N 21-ДМЖ от 03.08.2001.

ТИТУЛ ВНОВЬ НАЧИНАЕМОЙ СТРОЙКИ

26454

Комплекс                    Комплекс архитектуры, строит-ва,

развития и реконструкции

Инвестор                    Управление бюджетного планирования

городского заказа,

Департамент жилищной политики

и жилищного фонда г. Москвы

Заказчик                    ОАО "Москапстрой"

Подзаказчик                 ЗАО "ТУКС N 5"

Подрядчик                   ЗАО "Мосстроймеханизация-5"

Отрасль                     Жилищное строительство

Направление строительства   Программа рек-ции 5-эт. и ветхого фонда

Документ - основание        Постановление Правительства Москвы

N 827-ПП от 11.09.2001

Наименование стройки        Жилой дом

Адрес стройки               Южное Медведково, микрорайон 4-5, корпус 49АБ

Административный округ      Северо - Восточный округ

Серия                       П44т

Вид застройки               Сложившаяся часть города

Микрорайон застройки        Южное Медведково                     Номер микрорайона 4-5

Характер строительства      Новое строительство                  Сроки строительства 2002-2002 г.

Кем, когда утверждена

проектно - сметная докум.

(тыс. руб.)

| Показатели стройки | По проектно - сметной документации (в ценах 1998 г.) | Контрактная (твердая договорная) цена | Задание по годам строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2002 г. | ввод в действ. квартал | 2003 г. | 2004 г. | остаток на 2005 г. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь - кв. м | 19099 | - | 19099 | 19099 - IV кв. | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  | 19099 | 19099 - IV кв. |  |  |  |
| Доля города на переселение граждан, кв. м (100%) | 19099 | - | 19099 | 19099 - IV кв. | - | - | - |
| Квартиры, единиц | 330 | - | 330 | - | - | - | - |
| 1 - комнатные | 99 | - | 99 | - | - | - | - |
| 2 - комнатные | 131 | - | 131 | - | - | - | - |
| 3 - комнатные | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
| Основные фонды | 61914 | 186594 | 186594 | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | 61914 | 186594 | 184509 | - | - | - | - <1> |
| Незавершенное строительство | - | - | - | - | - | - | - |
| Лимит финансирования капитальных вложений (млн. руб.) |  |  | 184,509 100% |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  | 184,509 100% | 10,967 - I полугодие 173,542 - II полугодие |  |  | <2> |

--------------------------------

<1> Затраты капвложений на 01.01.2002 по ПИР составляют 2085 тыс. руб.

<2> Внесены изм. ДПР/2-4014 от 15.05.2002.

ВПП к титулу 3

Адрес стройки: Южное Медведково, микрорайон 4-5, корпус 49АБ              26454

Кроме того: встроенно - пристроенные помещения

(тыс. руб.)

| Показатели стройки | По проектно - сметной документации (в ценах 1998 г.) | Контрактная (твердая договорная) цена | Задание по годам строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2002 г. | ввод в действ. квартал | 2003 г. | 2004 г. | остаток на 2005 г. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Опорный пункт милиции |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Кв. м | 112 | - | 112 | 112 - IV кв. | - | - | - |
| Основные фонды | 301 | 1092 | 1092 | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | 301 | 1092 | 1092 | - | - | - | - |
| Незавершенное строительство | - | - | - | - | - | - | - |
| Состояние объекта | Строится |  |  |  |  |  |  |
| Лимит финансирования капитальных вложений (млн. руб.) |  |  | 1,092 100% |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  | 1,092 100% | 0,200 - I полугодие 0,892 - II полугодие |  |  | <1> |
| Помещение бытовых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Кв. м | 252 | - | 252 | 252 - IV кв. | - | - | - |
| Основные фонды | 336 | 1219 | 1219 | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | 336 | 1219 | 1219 | - | - | - | - |
| Незавершенное строительство | - | - | - | - | - | - | - |
| Состояние объекта | Строится |  |  |  |  |  |  |
| Лимит финансирования капитальных вложений (млн. руб.) |  |  | 1,219 100% |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  | 1,219 100% | 0,200 - I полугодие 1,019 - II полугодие |  |  | <2> |

Адрес стройки: Южное Медведково, микрорайон 4-5, корпус 49АБ              26454

Кроме того: встроенно - пристроенные помещения

(тыс. руб.)

| Показатели стройки | По проектно - сметной документации (в ценах 1998 г.) | Контрактная (твердая договорная) цена | Задание по годам строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2002 г. | ввод в действ. квартал | 2003 г. | 2004 г. | остаток на 2005 г. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Аптека |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Кв. м | 252 | - | 252 | 252 - IV кв. | - | - | - |
| Основные фонды | 679 | 2457 | 2457 | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | 679 | 2457 | 2457 | - | - | - | - |
| Незавершенное строительство | - | - | - | - | - | - | - |
| Состояние объекта | Строится |  |  |  |  |  |  |
| Лимит финансирования капитальных вложений (млн. руб.) |  |  | 2,457 100% |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  | 2,457 100% | 0,200 - I полугодие 2,257 - II полугодие |  |  | <3> |

--------------------------------

<1> Внесены изм. ДПР/2-4014 от 15.05.2002.

<2> Внесены изм. ДПР/2-4014 от 15.05.2002.

<3> Внесены изм. ДПР/2-4014 от 15.05.2002.

ТИТУЛ ПЕРЕХОДЯЩЕЙ СТРОЙКИ

24892

Комплекс                    Комплекс архитектуры, строит-ва,

развития и реконструкции

Инвестор                    Управление бюджетного планирования

городского заказа,

Департамент жилищной политики

и жилищного фонда г. Москвы

Заказчик                    ОАО "Москапстрой"

Подзаказчик                 ЗАО "ТУКС N 5"

Подрядчик                   ЗАО "Мосстроймеханизация-5"

Отрасль                     Жилищное строительство

Направление строительства   Программа рек-ции 5-эт. и ветхого фонда

Документ - основание        Постановление Правительства Москвы

от 11.09.2001 N 827-ПП

Наименование стройки        Жилой дом

Адрес стройки               Свиблово, микрорайон 23, корпус 53

Административный округ      Северо - Восточный округ

Серия проекта               П44т

Вид застройки               Сложившаяся часть города

Микрорайон застройки        Свиблово                             Номер м/р 23

Характер строительства      Новое строительство                  Сроки строительства 2001-2002 гг.

Кем, когда утверждена       Правительством Москвы

проектно - сметная докум.   от 27.12.2001 N 358-РЗМ

(тыс. руб.)

| Показатели стройки | По проектно - сметной документации (в ценах 1984 г.) | Контрактная (твердая договорная) цена | Выполнено до 01.01.2002 |  | Подлежит выполнению до конца строительства | Задание по годам строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | остаток на 2005 г. |
|  |  |  | всего | в том числе 2001 г. |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь - кв. м | 19359 | - | - | - | 19359 | 19359 19359 - III кв. | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  |  |  |  | 19359 19359 - III кв. |  |  |  |
| Доля города на переселение граждан, кв. м (100%) | 19359 | - | - | - | 19359 | 19359 19359 - III кв. | - | - | - |
| Квартиры, единиц | 332 | - | - | - | 332 | 332 | - | - | - |
| 1 - комнатные | 117 | - | - | - | 117 | 117 | - | - | - |
| 2 - комнатные | 98 | - | - | - | 98 | 98 | - | - | - |
| 3 - комнатные | 117 | - | - | - | 117 | 117 | - | - | - |
| Основные фонды | 5313 | 193565 | - | - | 193565 | 193565 | - | - | - |
| Капитальные вложения | 5313 | 193565 | 49008 | 49008 | 144557 | 144557 | - | - | - |
| Незавершенное строительство | - | - | 49008 | - | - | - | - | - | - |
| Лимит финансирования капитальных вложений (млн. руб.) |  |  |  |  |  | 144,557 - 100% |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  |  |  |  | 144,557 - 100% 15,329 - I полугодие 129,228 - II полугодие |  |  | <1> |

--------------------------------

<1> Внесены изм. ДПР/2-4014 от 15.05.2002.

ВПП к титулу 2.

Адрес стройки: Свиблово, мкр. 23, корпус 53               24892

Кроме того: встроенно - пристроенные помещения

(тыс. руб.)

| Показатели стройки | По проектно - сметной документации (в ценах 1984 г.) | Контрактная (твердая договорная) цена | Выполнено до 01.01.2002 |  | Подлежит выполнению до конца строительства | Задание по годам строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | остаток на 2005 г. |
|  |  |  | всего | в том числе 2001 г. |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Помещение ОДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кв. м | 296 | - | - | - | 296 | 296 296 - III кв. | - | - | - |
| Основные фонды | 92 | 3868 | - | - | 3868 | 3868 | - | - | - |
| Капитальные вложения | 92 | 3868 | - | - | 3868 | 3868 | - | - | - |
| Незавершенное строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состояние объекта | Строится |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лимит финансирования капитальных вложений (млн. руб.) |  |  |  |  |  | 3,868 - 100% |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  |  |  |  | 3,868 - 100% 0,420 - I полугодие 3,448 - II полугодие |  |  | <1> |
| Помещение без конкретной технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кв. м | 154 | - | - | - | 154 | 154 154 - III кв. | - | - | - |
| Основные фонды | 41 | 1724 | - | - | 1724 | 1724 | - | - | - |
| Капитальные вложения | 41 | 1724 | - | - | 1724 | 1724 | - | - | - |
| Незавершенное строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состояние объекта | Строится |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лимит финансирования капитальных вложений (млн. руб.) |  |  |  |  |  | 1,724 - 100% |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  |  |  |  | 1,724 - 100% 0,192 - I полугодие 1,532 - II полугодие |  |  | <2> |

--------------------------------

<1> Внесены изм. ДПР/2-4014 от 15.05.2002.

<2> Внесены изм. ДПР/2-4014 от 15.05.2002.

ТИТУЛ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ         26733

Комплекс                    Комплекс архитектуры, строит-ва,

развития и реконструкции

Инвестор                    Управление бюджетного планирования

городского заказа,

Департамент жилищной политики

и жилищного фонда г. Москвы

Заказчик                    Управление по реконструкции

и развитию уникальных объектов

Отрасль                     Жилищное строительство

Подотрасль                  Управления, комитеты и объединения

Административный округ      Центральный округ

Вид застройки               Пятиэтажки

Характер строительства      Новое строительство              Сроки строительства 2003-______ г.

Основание для проектир.     Постановление Правительства

Москвы от 12.02.2002 N 117-ПП    Год начала проектир. 2002

Генеральная проектная орг-я ОАО "Моспроект"

┌────────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Наименование, адрес объекта │Стоимость │Стадии    │Сметная  │Выполнено    │Объемы ПИР по стадиям             │Сроки     │Наименов. │

│и наименование мощности     │строит-ва │проектиро-│стоимость│на 01.01.2002│проектирования (тыс. руб.)        │приема    │проектной │

│                            │(тыс. руб.│вания     │ПИР по   │(тыс. руб.)  ├─────────┬───────┬───────┬────────┤докум.    │организ-и │

│                            │в ценах   │          │стадиям  │             │2002 г.  │2003 г.│2004 г.│2005 г. │и утвержд.│по        │

│                            │1998 г.), │          │проект-я │             │         │       │       │        │проекта   │стадиям   │

│                            │всего,    │          │(тыс.    │             │         │       │       │        │(месяц /  │проект-я  │

│                            │в т.ч.    │          │руб.)    │             │         │       │       │        │год)      │          │

│                            │СМР,      │          │         │             │         │       │       │        │          │          │

│                            │мощность  │          │         │             │         │       │       │        │          │          │

├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│             1              │     2    │     3    │    4    │      5      │    6    │   7   │   8   │    9   │    10    │    11    │

├────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┤

│Ст-ть ПИР определена в среднегод. ценах 2002 г. на основе цен стр-ва 1998 г. (Кинф. средн. стр. 2.72) по 4 ред. (МРР-3.2.06.04-00) │

│Кпер. пир. = 0,767                                                                                                                 │

├────────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬───────┬───────┬────────┬──────────┬──────────┤

│Всего                       │          │          │         │             │ 2626    │       │       │        │          │          │

├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│Жилой дом по типовому       │  129740  │Изыскания │   538   │      -      │  538    │   -   │   -   │    -   │    -     │Мосгоргео-│

│проекту: ул. Рабочая,       │     -    │          │         │             │         │       │       │        │    -     │трест     │

│вл. 19, 23                  │          │          │         │             │         │       │       │        │          │          │

├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│Общая площадь - кв. м       │   22600  │Рабочий   │  2088   │      -      │ 2088    │   -   │   -   │    -   │март 2002 │ОАО "Мос- │

│                            │          │проект    │         │             │         │       │       │        │июнь 2002 │проект"   │

├────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│Лимит финансирования (млн. руб.) с Кинф. ПИР                │             │    2,626│       │       │        │          │          │

│(среднегодовой) = 0,767                                     │             │         │       │       │        │          │          │

├────────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│В том числе:                │          │          │         │             │         │       │       │        │          │          │

├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│- городской бюджет          │          │          │         │             │    2,626│       │       │        │          │          │

└────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┘

ТИТУЛ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ         21256

Комплекс                    Комплекс архитектуры, строит-ва,

развития и реконструкции

Инвестор                    Упр-е экономич., научно - тех.

и пром. политики в строит. отрасли

Заказчик                    ООО "Москапстрой"

Отрасль                     Прочие расходы - бытовое обслуживание

населения

Подотрасль                  Кладбища

Административный округ      Московская область               Район - Красногорский район

Вид застройки               Общегородские объекты

Характер строительства      Новое строительство              Сроки строительства 2004-2005 гг.

Основание для проектир.     Распоряжение Премьера            Год начала проектир. 2000

Правительства Москвы

и Губернатора Московской обл.

от 22.12.99 N 1231-РП-967-РГ

Генеральная проектная орг-я ГУП "Моспроект-3"

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

┌────────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Наименование, адрес объекта │Стоимость │Стадии    │Сметная  │Выполнено    │Объемы ПИР по стадиям             │Сроки     │Наименов. │

│и наименование мощности     │строит-ва │проектиро-│стоимость│на 01.01.2002│проектирования (тыс. руб.)        │приема    │проектной │

│                            │(тыс. руб.│вания     │ПИР по   │(тыс. руб.)  ├─────────┬───────┬───────┬────────┤докум.    │организ-и │

│                            │в ценах   │          │стадиям  │             │2002 г.  │2003 г.│2004 г.│2005 г. │и утвержд.│по        │

│                            │1998 г.), │          │проект-я │             │         │       │       │        │проекта   │стадиям   │

│                            │всего,    │          │(тыс.    │             │         │       │       │        │(месяц /  │проект-я  │

│                            │в т.ч.    │          │руб.)    │             │         │       │       │        │год)      │          │

│                            │СМР,      │          │         │             │         │       │       │        │          │          │

│                            │мощность  │          │         │             │         │       │       │        │          │          │

├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│             1              │     2    │     3    │    4    │      5      │    6    │   7   │   8   │    9   │    10    │    11    │

├────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┤

│Ст-ть ПИР определена в среднегод. ценах 2002 г. на основе цен стр-ва 1998 г. (Кинф. средн. стр. 2.72) по 4 ред. (МРР-3.2.06.04-00) │

│Кпер. пир. = 0,767                                                                                                                 │

├────────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬───────┬───────┬────────┬──────────┬──────────┤

│Всего                       │          │          │         │             │ 1730    │       │       │        │          │          │

├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│Расширение территории       │   37600  │Изыскания │   130   │      -      │  130    │   -   │   -   │    -   │    -     │Мосгоргео-│

│Митинского кладбища,        │   21900  │          │         │             │         │       │       │        │    -     │трест     │

│га                          │      10  ├──────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│                            │          │Рабочий   │  1600   │      -      │ 1600    │   -   │   -   │    -   │окт. 2002 │ГУП "Мос- │

│                            │          │проект    │         │             │         │       │       │        │дек. 2002 │проект-3" │

│                            │          ├──────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│                            │          │Проект    │   800   │     800     │    -    │   -   │   -   │    -   │    -     │ГУП НИиПИ │

│                            │          │планировки│         │             │         │       │       │        │    -     │Генплана  │

│                            │          ├──────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤г. Москвы │

│                            │          │Землеус-  │    60   │      60     │    -    │   -   │   -   │    -   │    -     │          │

│                            │          │троитель- │         │             │         │       │       │        │    -     │          │

│                            │          │ное дело  │         │             │         │       │       │        │          │          │

├────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│Лимит финансирования (млн. руб.) с Кинф. ПИР (среднегодовой)│             │    1,730│       │       │        │          │          │

│= 0,767                                                     │             │         │       │       │        │          │          │

├────────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│В том числе:                │          │          │         │             │         │       │       │        │          │          │

├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│- городской бюджет          │          │          │         │             │    1,730│       │       │        │          │          │

└────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┘