Приложение N 3

к Методическим рекомендациям

по порядку оформления сметной документации

для выполнения капитального ремонта при

размещении заказов для государственных и

муниципальных нужд в Московской области

СОГЛАСОВАНО                    УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик ___________________       Заказчик _____________________

___________ /_______________/       _____________ /______________/

" ___ " ___________ 200___ г.       " ___" ____________ 200___ г.

Наименование стройки:

Объект N

Локальный сметный расчет (локальная смета)

при капитальном ремонте

Наименование объекта:

Основание:

Сметная стоимость        16,337 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость       2 чел.-час

Сметная заработная плата  0,065 тыс. руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен на 01.01.2000 г.

┌────┬──────┬────────────┬───────┬──────┬────────┬────┬────────┬───────┬──────┐

│ N  │Шифр, │Наименование│  Ед.  │Кол-во│Цена на │Поп-│Стои-   │Номер  │Всего │

│п/п │номера│  работ и   │ изм.  │единиц│единицу │ра- │мость   │выпуска│зат-  │

│    │норма-│   затрат   │       │      │измере- │воч-│в базе  │Сборни-│рат в │

│    │тивов │            │       │      │ния,    │ные │2001    │ка.    │теку- │

│    │и коды│            │       │      │руб.    │ко- │года    │Коэффи-│щем   │

│    │ресур-│            │       │      │        │эф- │        │циенты │уров- │

│    │сов   │            │       │      │        │фи- │        │пере-  │не,   │

│    │      │            │       │      │        │ци- │        │счета  │руб.  │

│    │      │            │       │      │        │енты│        │       │      │

├────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼────────┼────┼────────┼───────┼──────┤

│ 1  │  2   │     3      │   4   │  5   │   6    │ 7  │   8    │   9   │  10  │

└────┴──────┴────────────┴───────┴──────┴────────┴────┴────────┴───────┴──────┘

Раздел 1.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1   Е01-01- Разработка    1000 м3  1,000                        05/2006

001-01  грунта в      грунта

отвал экска-

ваторами

"драглайн"

одноковшовы-

ми электри-

ческими

шагающими

при работе

на гидро-

энергетичес-

ком строи-

тельстве

с ковшом

вместимостью

15 м3,

группа

грунтов 1

ЗП                             16,56 1,00    16,56   6,55   108,47

ЭМ                           2892,35 1,00  2892,35   4,27 12350,33

в т.ч. ЗПМ                    127,40 1,00   127,40   6,55   834,47

МР                              0,00 1,00     0,00   0,00     0,00

НР от ЗП      %        97,00                139,64          914,65

СП от ЗП      %        50,00                 71,98          471,47

ЗТР           чел.-ч   1,760         1,00

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Зимнее        %                                                  0

удорожание

Всего                                      3120,53        13844,92

по позиции

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Итого                                                     13844,92

по разделу

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Итого                                      3120,53        13844,92

по всем

разделам

НДС, %                           20%        624,11  18%    2492,09

Всего                                      3744,64        16337,01

Составил ____________________________ / __________________________

(должность, подпись   (инициалы, фамилия))

Проверил ____________________________ / __________________________

(должность, подпись   (инициалы, фамилия))