Приложение 5

к Методическим рекомендациям

по формированию укрупненных показателей

базовой стоимости на виды работ

и порядку их применения для составления

инвесторских смет и предложений

подрядчика (УПБС ВР)

Форма N 3-в

Колбасный цех

______________________

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

_______________________________________________

(наименование объекта)

Сметная стоимость в базовом

уровне цен - 1680 тыс. руб.

Сметная стоимость в (прогнозном)

уровне цен - 645794,8 тыс. руб.

4250 кв. м общей площади

_________________________________

(наименование и количество единиц

измерения мощности объекта)

Составлен с использованием текущего уровня цен на 01.04.93

┌─────────┬───────────────────────┬──────────────────┬──────┬───────────────────┬──────────────────┬───────┐

│ Инвен-  │ Наименование разделов │ Сметная стоимость│Квар- │ Прогнозный индекс │Сметная стоимость │ Стои- │

│ тарные  │  смет, генподрядных   │ в текущем уровне │тал   │к сметной стоимости│в прогнозном уров-│ мость │

│ номера  │    организаций -      │ цен (тыс. руб.)  │(ме-  ├───────────────────┤не цен (тыс. руб.)│едини- │

│ смет и  │ исполнителей работ    ├────────┬─────────┤сяц)  │нормативный процент├─────────┬────────┤цы из- │

│ расчетов│                       │  всего │оборудо- │и год │выполнения работ по│  всего  │оборудо-│мерения│

│         │                       │  всего │ вания,  │выпол-│кварталам (месяцам)│         │ вания  ├───────┤

│         │                       ├────────┤ мебели, │нения ├───────┬─────┬─────┼─────────┼────────┤ всего │

│         │                       │ в т.ч. │инвентаря│работ │подряд-│обо- │про- │  в т.ч. │ прочих ├───────┤

│         │                       │ подряд-├─────────┤      │  ных  │рудо-│чих  │подрядных│ работ  │подряд-│

│         │                       │ ных ра-│ прочих  │      │ работ │вания│зат- │  работ  │        │ных ра-│

│         │                       │  бот   │ затрат  │      │       │     │рат  │         │        │  бот  │

├─────────┼───────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼───────┤

│    1    │           2           │    3   │    4    │   5  │   6   │  7  │  8  │    9    │   10   │   11  │

├─────────┼───────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼───────┤

│Смета N 1│Общестроительные,      │85610,00│ 5000,00 │III-93│  2,31 │  -  │  -  │274707,30│  2100  │       │

│         │санитарно-технические, │--------│ ------- │ IV-93│  ---- │     │     │---------│  ----  │       │

│         │электромонтажные работы│85110,00│    -    │  I-94│    30 │     │     │272607,30│    -   │       │

│         │СМУ-52 стройтреста N 5 │        │         │      │  3,20 │  -  │  -  │         │        │       │

│         │                       │        │         │      │  ---- │     │     │         │        │       │

│         │                       │        │         │      │    40 │     │     │         │        │       │

│         │                       │        │         │      │  4,10 │ 4,20│     │         │        │       │

│         │                       │        │         │      │  ---- │ ----│     │         │        │       │

│         │                       │        │         │      │    30 │  100│     │         │        │       │

│         │                       │        │         │      │       │     │     │         │        │       │

│Смета N 2│Приобретение и монтаж  │88375,00│ 87500,00│  I-94│  4,10 │ 4,20│     │371087,50│ 367500 │       │

│         │технологического       │--------│ --------│      │  ---- │ ----│  -  │---------│ ------ │       │

│         │оборудования.          │  875,00│     -   │      │   100 │  100│     │  3587,50│   -    │       │

│         │ТОО "Синтез"           │        │         │      │       │     │     │         │        │       │

├─────────┴───────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────────┴────────┴───────┤

│          Итого по объекту:      173985,00  88000,00                            645794,80  369600         │

│                                 ---------  --------                            ---------  ------         │

│                                  85985,00      -                               276194,80    -            │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘