Приложение N 1

к Рекомендациям

по организации сопровождения

проектными организациями

Москомархитектуры проектной

документации, разработанной

иностранными фирмами

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПО ОБЪЕКТУ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

_________________________________

| Состав проекта в соответствии с | Иност- ранная фирма | Российская фирма | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- |
| (совместное проектирование) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЪЕКТА НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| 1.1. Разрешение на осуществление градостроительной деятельности | - | + | + |
| 1.2. Задание на проектирование по установленной форме | + | + | + |
| 1.3. Материалы действующей утвержденной градостроительной документации (при необходимости) | + | + | - |
| 1.4. Комплект исходно-разрешительной документации | - | + | + |
| 1.5. Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения (при наличии) | - | - | + |
| 1.6. Ситуационный план М 1:2000 | - | + | - |
| 1.7. Топографический план с подземными коммуникациями М 16500 (со сроком действия не более 4 лет) | - | - | + |
| 1.8. Реставрационное задание (для объектов реставрации) | + | + | + |
| 1.9. Технические условия на присоединение к внешним инженерным коммуникациям | - | - | + |
| 1.10. Технологическое задание (для промышленных объектов, а также общественных со специальной технологией) | - | - | + |
| 1.11. Инженерно-геологическое заключение Мосгоргеотреста (в случае изготовления другой организацией необходим штамп Геонадзора Москвы) | - | - | + |
| 1.12. Правоустанавливающие документы по использованию объекта недвижимости | - | - | + |
| При необходимости: |  |  |  |
| 1.13. Результаты исследований по экологическому состоянию территории, характеристики окружающей застройки, санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения, рекреационных зон и других территорий | - | - | + |
| 1.14. Историко-архитектурный опорный план | - | + | - |
| 1.15. Историко-культурные исследования | - | + | - |
| 1.16. Заключение государственной историко-культурной экспертизы по материалам историко-культурных исследований (для объектов, расположенных на исторических территориях города) | - | - | + |
| 1.17. Заключение по результатам обследования фундаментов и конструкций (по новому строительству объектов в стесненных условиях и по объектам реконструкции) | - | + | + |
| 1.18. Материалы визуально-ландшафтного анализа | - | + | - |
| 1.19. Документация по историко-культурной оценке территории | - | + | - |
| 1.20. Обмерочные чертежи существующих на участке строительства зданий и сооружений, подземных и наземных сетей и коммуникаций | - | - | + |
| 1.21. Чертежи и технические характеристики продукции предприятия, данные о стоимости продукции (для промышленных объектов) | - | - | + |
| 1.22. Отчеты о выполненных НИР и ОКР, связанных с созданием технологических процессов и оборудования (для промышленных объектов) | - | - | + |
| 1.23. Исходные данные по оборудованию, в т.ч. индивидуального изготовления | - | - | + |
| 1.24. Задание на разработку схем транспортировки тяжеловесного и негабаритного оборудования и конструкций от предприятий-изготовителей до строительной площадки | - | - | + |
| 1.25. Акты изменения красных линий | - | - | + |
| 2. РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 2.1. Генеральный план и транспорт: |  |  |  |
| Пояснительная записка | + | + | - |
| Основные чертежи (по вариантам): | + | + | - |
| - ситуационный план М 1:2000 с окружающей застройкой и коммуникациями до мест врезки | + | + | - |
| - генеральный план М 1:500 | + | + | - |
| - историко-архитектурный опорный план (при необходимости) | - | + | - |
| - план организации рельефа М 1:500 и расчет земляных масс | - | + | - |
| - план благоустройства и озеленения территории М 1:500 | - | + | - |
| - мероприятия по компенсационному благоустройству и озеленению (при необходимости) | - | + | - |
| - схема транспорта М 1:1000 | - | + | - |
| 2.2. Архитектурно-строительные решения: |  |  |  |
| Пояснительная записка | + | + | - |
| Основные чертежи (по вариантам): | + | + | - |
| - поэтажные планы неповторяющихся этажей М 1:100 (М 1:50, М 1:200) | + | + | - |
| - фасады и разрезы М 1:100 | + | + | - |
| - конструктивные схемы (узлы - для нетрадиционных конструктивных решений) | + | + | - |
| - основные чертежи несущих конструкций (в составе утверждаемой части рабочего проекта) | + | + | - |
| Архитектурное освещение (по объектам в центральной части и исторических зонах города, а также по объектам, имеющим важное градостроительное значение) | + | + | - |
| Колористическое решение (при необходимости) | - | + | - |
| 2.3. Технологические решения: |  |  |  |
| Пояснительная записка | + | + | - |
| Планы этажей с размещением и спецификацией технологического оборудования | + | + | - |
| 2.4. Решения по инженерному оборудованию и системам: |  |  |  |
| Пояснительная записка | + | + | - |
| Планы и схемы инженерных систем | + | + | - |
| Принципиальные схемы подключения инженерного оборудования к инженерным сетям | - | + | - |
| 2.5. Инженерные сети: |  |  |  |
| Пояснительная записка | - | + | - |
| Сводный план внутриплощадочных и внешних инженерных и технологических сетей М 1:500 | - | + | - |
| Продольные профили трасс (при необходимости) | - | + | - |
| 2.6. Охрана окружающей среды и санитарно-гигиенические требования |  |  |  |
| Данный раздел включает: |  |  |  |
| Общую характеристику экологической ситуации на площадке строительства и прилегающих территориях по: | - | + | - |
| - атмосферному воздуху | - | + | - |
| - рельефу и почвам | - | + | - |
| - водоемам и подземным водам | - | + | - |
| - уровням шума | - | + | - |
| - условиям инсоляции и естественного освещения | - | + | - |
| Прогноз изменения состояния окружающей среды | - | + | - |
| Решение вопросов очистки, уничтожения и утилизации образующихся выбросов и отходов, использования и рекультивации земель | - | + | - |
| В том числе: |  |  |  |
| - сохранение, пересадка, вырубка и восстановление деревьев и кустарников | - | + | - |
| - сохранение и использование плодородного почвенного слоя | - | + | - |
| - сохранение и улучшение естественных форм рельефа | - | + | - |
| - характеристика источников выбросов вредных веществ в атмосферу | - | + | - |
| - комплекс мероприятий по защите атмосферного воздуха от загрязнения | - | + | - |
| Решение по очистке сточных вод до поступления в канализацию, очистные сооружения и установки, сброс сточных вод в канализационную сеть | - | + | - |
| Решение по очистке наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега, мусороудаление | - | + | - |
| Мероприятия по защите от шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиационного загрязнения и других факторов, включая: | - | + | - |
| - архитектурно-планировочные методы (расстояние от источников шума, шумозащитные зеленые насаждения и т.д.) | - | + | - |
| - строительно-акустические методы (остекление, облицовка, амортизаторы, прокладки и т.д.) | - | + | - |
| Санитарно-гигиенические исследования продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности (при необходимости) | - | + | - |
| 2.7. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. Состав частей раздела разрабатывается в соответствии с СП 11-107-98 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" и требованиями СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны", СНиП 2.01.57-85 "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санобработки людей, спецобработки одежды и подвижного состава автотранспорта" | - | - | + |
| 2.8. Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. Состав раздела устанавливается в соответствии с заданием на проектирование, действующими нормативными и законодательными актами | - | + | - |
| 2.9. Организация строительства: |  |  |  |
| Пояснительная записка с обоснованием принятых решений | + | + | - |
| Стройгенплан М 1:500 | + | + | - |
| 2.10. Энергоэффективность: | + | + | - |
| Пояснительная записка с расчетами приведенных сопротивлений теплопередаче наружных ограждений или сертификатами испытаний | + | + | - |
| Энергетический паспорт | - | + | - |
| 2.11. Сметная документация (по объектам городского заказа): |  |  |  |
| Сметы (сводный, объектные и локальные расчеты) | - | + | - |
| 2.12. Обоснование эффективности инвестиций (по требованию заказчика). Состав раздела устанавливается в соответствии с СП 11-101-95 "Порядок разработки, согласования и утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений" | + | - | + |
| 2.13. Архитектурное освещение. Состав раздела устанавливается по требованиям ИРД и задания на проектирование в соответствии с Руководством по проектированию архитектурного освещения, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 30.09.96 N 337/1-РМ | - | + | - |
| СОСТАВ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА |  |  |  |
| Разрешение на осуществление градостроительной деятельности | - | + | + |
| Задание на проектирование | - | + | + |
| Комплект исходно-разрешительной документации | + | + | + |
| Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения (при наличии) | + | - | + |
| Ситуационный план М 1:2000 | - | + | - |
| Топографический план с подземными коммуникациями М 1:500 (со сроком действия не более 4 лет) | - | + | - |
| Реставрационное задание (для промышленных объектов, а также общественных со специальной технологией) | + | + | + |
| Инженерно-геологическое заключение Мосгоргеотреста (в случае изготовления другой организацией необходим штамп Геонадзора Москвы) | - | - | + |
| Справки по экологическим характеристикам территории, окружающей застройки и санитарных зон | - | - | + |
| Обмерочные чертежи зданий, сооружений, подземных и наземных сетей и коммуникаций, подлежащих реконструкции | - | - | + |
| Инженерное заключение Мосгоргеотреста о несущей способности фундаментов, состоянии несущих и ограждающих конструкций реконструируемых объектов | - | - | + |
| Правоустанавливающие документы по использованию объекта недвижимости | - | - | + |
| Условия размещения временных сооружений, мест складирования строительных материалов и т.д. | - | - | + |
| При необходимости: |  |  |  |
| Историко-архитектурный опорный план | - | + | - |
| Историко-культурные исследования | - | + | - |
| Материалы визуально-ландшафтного анализа | - | + | - |
| Документация по историко-культурной оценке территории | - | + | - |
| Обмерочные чертежи существующих на участке строительства зданий и сооружений, подземных и наземных сетей и коммуникаций | - | - | + |
| Чертежи и технические характеристики продукции предприятия, данные о стоимости продукции (для промышленных объектов) | - | - | + |
| Отчеты о выполнении НИР и ОКР, связанных с созданием технологических процессов и оборудования (по объектам промышленного назначения) | - | - | + |
| Задание на разработку схем транспортировки тяжеловесного и негабаритного оборудования и конструкций от предприятий-изготовителей до строительной площадки | - | - | + |
| Акты изменения красных линий | - | - | + |
| Результаты обследования действующих производств, технологические планировки цехов со спецификацией оборудования и сведения о их состоянии, данные об условиях труда на рабочих местах и т.д. (по объектам промышленного назначения) | - | - | + |
| Материалы инвентаризации, оценочные акты и решения префектур административных округов о сносе и характере компенсаций за сносимые здания и сооружения | - | - | + |

Примечание. Приведенное выше распределение объемов выполняемых работ является рекомендательным и может быть изменено по соглашению сторон.

СОСТАВ ПРОЕКТА НА СТАДИИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (Р)

| Обозначение (марка раздела) | Наименование | Иностранная фирма | Российская проектная фирма |
| --- | --- | --- | --- |
| -ГП1 | СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН | - | + |
| -ГП2 | Вертикальная планировка, картограмма земляных работ | - | + |
| -ГП3 | Дендрология и озеленение | - | + |
| -НВС | Наружные сети водоснабжения | - | + |
| -ТС | Теплоснабжение | + | - |
| -ТС1 | Тепловые сети | - | + |
| -ТС2 | ДТП, ИТП | + | - |
| -ВП | Водоподготовка | + | - |
| -НВК | Водоснабжение и канализация наружные | - | + |
| -НВ | Водоснабжение наружное | + |  |
| -НК | Канализация и водостоки наружные | - | + |
| -ГСН | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОЕ | - | + |
| -ДР | Сеть дренажная | - | + |
| -СС1 | Наружные сети связи | - | + |
| -ЭК | Кабельные сети напряжением до 10 кВ внутри и внеплощадочные | - | + |
| -ЭН | Наружное электрическое освещение | - | + |
| -АЗ | Антикоррозийная защита конструкций | + | С |
| -ПОС | Организация строительства | - | + |
| -КЖ | Железобетонные конструкции | + | С |
| -КЖ1 | Железобетонные конструкции нулевого цикла | + | С |
| -КЖ2 | Железобетонный каркас. Надземная часть | + | С |
| -КЖ3 | Железобетонные конструкции наружных стен | + | С |
| -КЖ4 | Железобетонные конструкции лестниц, эскалаторов | + | С |
| -КЖ5 | Лифты | + | С |
| -КЖ6 | Железобетонные конструкции для технологического оборудования | + | С |
| -КЖ7 | Железобетонные элементы благоустройства | + | С |
| -АС | Архитектурно-строительные решения | + | С |
| -АС1 | Архитектурно-строительные решения нулевого цикла | + | С |
| -АС2 | Архитектурно-строительные решения элементов надземной части | + | С |
| -АС3 | Архитектурно-строительные решения фасадов | + | С |
| -АС4 | Архитектурно-строительные решения лестниц и шахт лифтов | + | С |
| -АС5 | Крепления отдельных элементов интерьера в особо сложных случаях | + | С |
| -АС6 | Архитектурно-строительные решения | + | С |
| -АС10 | Архитектурно-строительные решения. Реставрация | + | С |
| -КМ | Металлические конструкции | + | С |
| -КМ1 | Металлический каркас здания, нулевой цикл | + | С |
| -КМ2 | Металлический каркас здания, надземная часть | + | С |
| -КМ3 | Второстепенные металлические конструкции | + | С |
| -КМ4 | Алюминиевые конструкции | + | С |
| -КД1 | Деревянные несущие конструкции | + | С |
| -КД2 | Деревянные конструкции интерьеров | + | С |
| -АР | Архитектурные решения | + | С |
| -АР1 | Архитектурные решения нулевого цикла | + | С |
| -АР2 | Архитектурные решения надземной части | + | С |
| -АР3 | Архитектурные решения надземной части - фасады | + | С |
| -АР4 | Архитектурные решения лестниц и лифтов | + | С |
| -АР5 | Архитектурные решения лифтов | + | С |
| -АР6 | Архитектурные решения полов, кровли | + | С |
| -АР7 | Архитектурные решения кровли | + | С |
| -АР8 | Архитектурные решения благоустройства | + | С |
| -АИ | Интерьеры | + | С |
| -АИ1 | Интерьеры - виды и развертки внутренних поверхностей стен, полов, кроме камня | + | С |
| -АИ2 | Интерьеры - подвесные потолки | + | С |
| -АИ3 | Интерьеры - облицовка камнем, включая крепление, рисунки полов из камня | + | С |
| -АИ4 | Шаблоны | + | С |
| -ЭС | Электроснабжение | + | С |
| -ЭС1 | Электрическая часть РП (РТП) | + | С |
| -ЭС2 | Электрическая часть ТП (КТП) | + | С |
| -ЭС3 | Диспетчеризация ТП (КТП) | + | С |
| -ЭО | ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | + | С |
| -ЭО или ЭМ | Внутреннее электрооборудование | + | С |
| -ЭМ | Силовое электрооборудование | + | С |
| -ЭМ1 | Силовое электрооборудование технологических потребителей | + | С |
| -ЭМ2 | Силовое электрооборудование сансистем | + | С |
| -ЭМ3 | Силовое электрооборудование пищеблоков | + | С |
| -ЭМ4 | Силовое электрооборудование моторгенераторных | + | С |
| -ЭМ5 | Силовое электрооборудование электроприводов механизмов | + | С |
| -ЭМ6 | Управление электроосвещением | + | С |
| -ЭМ7 | Питающие сети | + | С |
| -ЭМ2- ЭМ4Н, ЭМ6Н | Задание заводу-изготовителю на нестандартизированное оборудование | + | С |
| -ЭМ8 | Управление силовым электроприводом | + | С |
| -СС | Система связи | + | С |
| -СС2 | Канализация скрытой проводки для систем связи | + | С |
| -СС3 | Внутренние сети связи | + | С |
| -СС4 | Стационные устройства приводных систем автоматической связи и передачи информации | + | С |
| -СС5.1 | Московская городская радиотрансляционная сеть (МГРС) | + | С |
| -СС5.2 | Радиоузел местного вещания и оповещения | + | С |
| -СС5.3 | Технологическое телевидение | + | С |
| -СС5.5 | Система звукоусиления | + | С |
| -СС5.6 | Система перевода речи | + | С |
| -СС5.7 | Система персонального вызова | + | С |
| -СС5.8 | Система звукозаписи | + | С |
| -СС5.9 | Лингафонные кабинеты | + | С |
| -СС6 | Система кабельного телевидения (СВТВ) | - | + |
| -СС7 | Сигнализация пожароохранная | - | + |
| -СС8 | Сигнализация пожарная | - | + |
| -СС9 | Сигнализация охранная | - | + |
| -АСС | Автоматизация пожарных насосов | - | + |
|  | Автоматизация систем незадымляемости | - | + |
|  | Отключение общеобменной вентиляции | - | + |
|  | Удаление продуктов газового пожаротушения | - | + |
|  | Автоматизация огнезадерживающих клапанов | - | + |
| -АДС | ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СИСТЕМЫ | + | С |
| -АСУ | Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) инженерного оборудования | + | С |
| -АОВ | Автоматизация отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | + | С |
| -АТП | Автоматизация тепловых пунктов | + | С |
| -АВК | Автоматизация водопровода, канализации, оборотного водоснабжения | + | С |
| -ВК | Водопровод, канализация, водостоки внутренние | + | С |
| -ВК1 | Водопровод внутренний | + | С |
| -ВК2 | Канализация и водостоки внутренние | + | С |
| -ГСВ | Газоснабжение внутреннее | + | С |
| -ВК3 | Оборотное водоснабжение | + | С |
| -В-АПЖ | Автоматическое водяное пожаротушение | + | С |
| -Г-АПЖ | Автоматическое газовое пожаротушение |  |  |
| -ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, пылеудаление, утилизация тепла, системы противодымной защиты зданий | + | С |
| -ОВ1 | Отопление | + | С |
| -ОВ2 | Вентиляция | + | С |
| -ОВ3 | Пылеудаление | + | С |
| -ХС | Холодоснабжение, холодильные установки | + | С |
| -ВС | Воздухоснабжение внутреннее | + | С |
| -ТХ1 | Нестандартизированное оборудование: | + | С |
| -ТХ1.1 | Механизмы трансформации помещений различного назначения при помощи устройства убирающихся перегородок, витражей | + | С |
| -ТХ1.2 | Устройства для обслуживания высоких помещений | + | С |
| -ТХ1.3 | Механизмы сценического обслуживания | + | С |
| -ТХ1.4 | Ворота, специальные двери и витражи, в том числе с механическим приводом и автоматизированные | + | С |
| -ТХ1.5 | Ручные механизмы и приборы для запирания дверей и створок витражей | + | С |
| -ТХ1.6 | Грузоподъемное и грузоперемещающее оборудование | + | С |
| -ТХ1.7 | Механизмы зашторивания | + | С |
| -ТХ1.8 | Механизмы для обслуживания флагштоков | + | С |
| -ТХ1.9 | Устройства для обслуживания фасадов зданий | + | С |
| -ТХ1.10 | Сооружения малых архитектурных форм (стенды, указатели, реклама) из стали и алюминия | + | С |
| -ТХ1.11 | Алюминиевые декоративные элементы зданий | + | С |
| -ТХ2 | Технологическая часть: | + | С |
| -ТХ2.1 | Предприятия общественного питания | + | С |
| -ТХ2.2 | Предприятия торговли | + | С |
| -ТХ2.3 | Предприятия бытового обслуживания | + | С |
| -ТХ2.4 | Спортивные сооружения | + | С |
| -ТХ2.6 | Отделения связи | + | С |
| -ТХ2.7 | Аптеки | + | С |
| -ТХ2.8 | Сберкассы | + | С |
| -ТХ2.9 | Библиотеки и архивы | + | С |
| -ТХ3 | Холодильные установки для предприятий торговли и общественного питания | + | С |
| -ТК | Коммуникации технологические | + | С |
| -ТК1 | Сжатый воздух | + | С |

Условные обозначения:

"+" - организация-разработчик;

"-" - не принимает участия;

"С" - техническое сопровождение.

Примечание. Приведенное выше распределение объемов выполняемых работ является рекомендательным и может быть изменено по соглашению сторон.