Приложение 17

к Правилам,

утвержденным Приказом Роспрома

от 16 сентября 2004 г. N 95

УТВЕРЖДАЮ                                   УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

(Руководитель организации-исполнителя)       (должность, Ф.И.О.)

"__" __________ 200_ г.                    "__" __________ 200_ г.

М.П.                                       М.П.

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ

о порядке проведения работ этапа 1 НИР (ОКР)

"наименование НИР (ОКР)"

(шифр "__________")

государственный контракт N ___ от "__" _________ г.

При разработке эскизного проекта на стадии рассмотрения варианта кузова-контейнера в соответствии с ТТЗ от 26.08.200_ и выборе оптимального рассматривались несколько вариантов герметизированного кузова-контейнера.

В процессе проработки системы герметизации кузова-контейнера, предотвращающей выход ОВ в атмосферу в случае разгерметизации ХБП при транспортировании, было предложено рассмотреть не предусмотренный ТТЗ кузов-контейнер без дополнительной герметизации, но оснащенный автомобильными фильтровентиляционными установками, работа которых полностью исключает выход ОВ в атмосферу. Такой вариант не требует проведения трудоемких испытаний кузова-контейнера на герметичность и существенно облегчает эксплуатацию спецавтомобиля.

Для проработки этого варианта с привлечением специалистов КБ АТО потребовалось дополнительное время.

Учитывая изложенное, РЕШИЛИ:

1. Перенести срок окончания этапа 1 с 15 января на 31 января 200_ г.

2. Вышеуказанные изменения оформить дополнением к ТТЗ и дополнительным соглашением на НИР (ОКР) "Контейнер".

СОГЛАСОВАНО                      СОГЛАСОВАНО

(от исполнителя)                  (от заказчика)

"__" ______ 200_ г.               "__" ______ 200_ г.