Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

по порядку оформления сметной документации

для выполнения капитального ремонта при

размещении заказов для государственных и

муниципальных нужд в Московской области

ОБРАЗЕЦ

СОГЛАСОВАНО                        УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы муниципального          Директор МУП ЖКХ

образования

(главный распорядитель средств)

___________________ И.И. Егоров          _____________ С.С. Иванов

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

с подсчетом объемов работ по капитальному ремонту кровли

здания (сооружения),

расположенного по адресу: ____________________________________

в городе (районе) _________________________ Московской области

┌───┬─────────────────────┬─────────────────────────┬─────┬──────┐

│ N │ Наименование работ  │    Формула подсчета     │ Ед. │Объем │

│п/п│                     │                         │изм. │      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│1. │Площадь кровли       │         20 x 70         │ м2  │ 1400 │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│2. │Разборка рулонного   │         20 x 70         │ м2  │ 1400 │

│   │покрытия             │                         │     │      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│3. │Ремонт стяжки        │                         │     │      │

│   │отдельными местами:  │                         │     │      │

│   │до 1 м2;             │  0,8 x 0,9 = 0,72 x 12  │мест │  12  │

│   │до 0,5 м2            │  0,5 x 0,8 = 0,4 x 15   │мест │  15  │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│4. │Разборка покрытия    │1,5 м x 0,7 + 2,8 x 0,7 +│ м2  │13,51 │

│   │парапета из          │        15 x 0,7         │     │      │

│   │оцинкованной стали   │                         │     │      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│5. │Устройство рулонного │     20 x 70 = 1400      │ м2  │ 1400 │

│   │покрытия из 2-х слоев│                         │     │      │

│   │линокрома            │                         │     │      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│6. │Устройство покрытия  │ 1,5 x 0,7 + 2,8 x 0,7 + │ м2  │13,51 │

│   │парапета из          │        15 x 0,7         │     │      │

│   │оцинкованной стали   │                         │     │      │

│   │шириной 70 см        │                         │     │      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│   │                     │                         │     │      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│   │                     │                         │     │      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│   │                     │                         │     │      │

└───┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────┴──────┘

Председатель комиссии                          Ф.И.О.

Представитель заказчика                        Ф.И.О.

Представитель организации,

эксплуатирующей здание                         Ф.И.О.