Приложение 3

к Правилам,

утвержденным Приказом Роспрома

от 16 сентября 2004 г. N 95

УТВЕРЖДАЮ                           СОГЛАСОВАНО

Заказчик              ______________________________________

(должность, Ф.И.О.)        (должность руководителя и наименование

организации-исполнителя)

"__" _______ 200_ г.        ______________________________________

М.П.                        ______________________________________

(подпись, фамилия и инициалы

руководителя)

"__" ____________ 200_ г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ <*>

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ

_________________________________________________

(наименование темы в соответствии с госзаказом)

(шифр "________________")

(шифр НИР)

1. Основание для выполнения НИР

Государственный оборонный заказ на 200_ год, постановление Правительства РФ от "__" ______ 200_ г. N ______

2. Цели и задачи НИР

(Общая характеристика и оценка состояния вопросов, решаемых в НИР.)

2.1. Цель НИР.

2.1.1. Исследование принципов (путей) создания...

2.1.2. Разработка научно-технических основ...

2.1.3. Создание...

2.1.4. Исследование вопросов эксплуатации...

2.2. Задачи НИР.

2.2.1. Определить...

2.2.2. Исследовать...

2.2.3. Создать...

3. Требования к выполнению НИР

3.1. Основные требования, обеспечивающие выполнение стоящих перед НИР задач, в том числе требования, выработанные на основе анализа отечественных и зарубежных материалов, результатов ранее выполненных прогнозно-поисковых и прикладных НИР, достижений и перспективных направлений развития науки и техники в области разрабатываемой проблемы.

В процессе выполнения НИР должны быть проведены поэтапные патентные исследования и составлен отчет (справка) о них.

3.2. Исследовать, обосновать и выбрать методы и средства...

3.3. Исследовать и показать эффективность (по выбранному и обоснованному критерию) предлагаемого к разработке специального средства для практического решения задач по уничтожению химического оружия.

3.4. Разработать в ______ экземплярах и провести полевые (лабораторные) испытания экспериментального образца (установки, стенда, АРМ, препарата, методики и пр.).

3.5. Предполагаемыми результатами НИР являются...

Обоснование перспективных направлений прогнозно-поисковых и прикладных работ, методов (способов, специальных мероприятий) по утилизации (уничтожению) химического оружия.

3.6. Работа по теме заканчивается...(разработкой и обоснованием проектов ТЗ на выполнение аванпроекта, ТЗ на ОКР, разработкой и утверждением комплекта НТД, разработкой методики и программного обеспечения и др.).

3.7. При условии определившихся на момент разработки настоящего ТЗ составных частей НИР указываются наименования этих составных частей:

Составная часть НИР -

Составная часть НИР -

Технические задания на составные части НИР должны быть согласованы с Заказчиком.

3.8. В ходе работы должны быть разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком следующие документы...

Перечень разрабатываемых НД, комплектность макетов и др., перечень ведомств, с которыми подлежит согласование (проведение экспертизы) НД, и порядок их утверждения.

3.9. НИР в целом и составные части НИР должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.105-2001 и ГОСТ 7.32-2001.

4. Технические требования

4.1. Требования к создаваемым (модернизируемым) средствам и методам уничтожения химического оружия (тактико-технические характеристики, требования к эффективности, экономичности, воспроизводимости и т.д.), определяемые их назначением, условиями эксплуатации и применения на объектах уничтожения химического оружия.

4.2. Провести апробирование разрабатываемого средства на объектах уничтожения химического оружия.

4.3. В работе должны быть выработаны предложения и рекомендации по внедрению методов и технологий на объектах уничтожения химического оружия.

4.4. Для выбранного и обоснованного средства контроля должны быть обоснованы и разработаны требования по метрологическому, методическому, техническому, информационному и программному обеспечению, а также требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья личного состава и охране окружающей природной среды.

4.5. Обосновать научно-технические пути разработки экологически безопасных методов утилизации и уничтожения.

5. Этапы НИР

| N п/п | Наименование этапа, содержание работ по этапу | Выдаваемая научно- техническая продукция | Испол- нитель работ | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконча- ние |
| 1 | Выбор направления исследований Подбор и изучение научно-технической литературы, НД, па- тентной информации и других материалов, относящихся к НИР. Обобщение материалов. Составление аналити- ческого обзора по исследуемой пробле- ме, разработка мето- дики выполнения НИР. Формирование и оцен- ка возможных направ- лений проведения исследований. Выбор направления исследований и его технико-экономичес- кое обоснование. Оп- ределение предвари- тельного объема ра- бот по теме. Подгото- вка и выдача ТЗ на составные части НИР (при необходимости). Разработка, согласо- вание и утверждение плана совместных ра- бот на выполнение НИР. Приемка соответству- ющего этапа состав- ных частей НИР (при их наличии). Составление и офор- мление ОНТД по этапу. Рассмотрение и оцен- ка результатов про- веденного этапа НИР на научно-техничес- ком совете (НТС, секции НТС) или тех- ническом совещании специалистов. Предъ- явление этапа НИР к приемке, приемка этапа (при необходи- мости) | Промежуточ- ный отчет | ФГУП... ОАО... | март 200_ г. | июнь 200_ г. |
| 2 | Теоретические и экс- периментальные иссле- дования Теоретические иссле- дования принципиаль- ных вопросов, разра- ботка методик расче- тов, моделирование, математическое обес- печение работ (сос- тавление алгоритмов программ и их реали- зация на ЭВМ) и обос- нование оптимальных схем и компоновок ма- кетов (моделей, экс- периментальных образ- цов). Определение и созда- ние макетов (моделей, экспериментальных об- разцов). Разработка частных программ и методик их испытаний. Выбор необходимой испытательной и конт- рольно-измерительной аппаратуры с учетом заданных характерис- тик и точности изме- рения параметров. Экспериментальные ис- следования и испыта- ния макетов (моделей, экспериментальных об- разцов), обработка результатов испыта- ний. Сопоставление резу- льтатов испытаний с теоретическими иссле- дованиями, корректи- ровка теоретических разработок, совершен- ствование схем, ком- поновок макетов (мо- делей, эксперимента- льных образцов) на основании результатов проведенных экспери- ментальных исследова- ний. Дополнительные ис- следования, моделиро- вание, доработка ма- кетов (моделей, экс- периментальных образ- цов). Проведение до- полнительных экспери- ментальных испытаний. Обработка результатов проведенных работ (при необходимости). Приемка соответству- ющего этапа составных частей НИР (при их наличии). Составление и оформ- ление ОНТД по этапу. Рассмотрение и оцен- ка результатов прове- денного этапа НИК на НТС (секции НТС) или техническом совещании специалистов. Предъя- вление этапа НИР к приемке, приемка эта- па (при необходимос- ти) | Промежуточ- ный отчет. Методика, программный продукт и т.д. | ФГУП... ОАО... | июль 200_ г. | сентябрь 200_ г. |
| 3 | Обобщение и оценка результатов исследо- ваний, выпуск ОНТД по НИР. Обобщение результатов работы. Оценка полно- ты и качества решения поставленных перед НИР задач. Технико-экономическая кая оценка НИР. Разработка рекоменда- ций и предложений по реализации и исполь- зованию результатов НИР. Разработка проекта ТТЗ на ОКР или проек- та ТТЗ на техническое предложение и (или) проектов НД и других технических докумен- тов или проекта ТТЗ на последующие НИР (при необходимости). Составление и оформ- ление ОНТД по НИР. Рассмотрение и оценка результатов проведен- ной НИР на НТС. Предъявление работы к приемке. Приемка НИР с оформлением акта приемки. Оформление решения по акту при- емки НИР | Программа. Итоговый от- чет, утверж- денные мето- дики и т.д. | ФГУП... ОАО... | октябрь 200_ г. | декабрь 200_ г. |

6. Требования к разрабатываемой документации

6.1. Отчетная научно-техническая документация разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ В 15.110-81, ГОСТ РВ 15.105-2001 и ГОСТ 7.32-2001 оформляется в машинописном виде и представляется Заказчику за 20 дней до окончания этапа работы.

Вся отчетная документация представляется Заказчику в отпечатанном виде, а также на магнитных носителях.

6.2. Макетные образцы, разработанные в НИР, и проект акта передачи их Заказчику представляются вместе с отчетной документацией.

6.3. При практическом апробировании метода (средства) совместно с отчетной документацией представляются акты результатов испытаний, утвержденные должностными лицами, и другие документы, подтверждающие результаты апробации.

7. Порядок выполнения и приемки НИР

7.1. При привлечении к НИР (по согласованию с Заказчиком) исполнителей составных частей НИР головной исполнитель при выборе направлений исследований разрабатывает, согласовывает с исполнителями составных частей, утверждает и выдает им ТЗ на составную часть НИР и, при необходимости, заключает с ними контракты на выполнение составных частей НИР (этапов составных частей НИР), производит с участием представителя Заказчика при нем и исполнителях составных частей НИР рассмотрение и приемку их результатов.

7.2. Головной исполнитель НИР в процессе НИР осуществляет техническое руководство и контроль за выполнением составных частей НИР (этапов составных частей НИР).

7.3. Приемка НИР в целом и ее этапов осуществляется комиссией Заказчика в соответствии с ГОСТ РВ 15.105-2001.

7.4. Комиссия назначается приказом (распоряжением) Заказчика. Председателем комиссии по приемке НИР назначают представителя от Заказчика. В состав комиссии включают представителей от:

- заказчика, других его представителей (по решению Заказчика);

- головного исполнителя НИР, исполнителей составных частей НИР;

- представительства Заказчика при головном исполнителе НИР (если они контролируют работу по условиям контракта);

- других заинтересованных организаций (по решению Заказчика).

7.5. Перед предъявлением НИР к приемке головной исполнитель НИР уведомлением предъявляет представительству Заказчика при головном исполнителе НИР для выдачи заключения о готовности НИР к приемке:

- утвержденные ТТЗ (ТЗ) на НИР, ТЗ на составные части НИР с дополнениями к ним (если они разрабатывались), контрактную документацию;

- утвержденные акты приемки завершенных этапов НИР и составных частей НИР в целом;

- утвержденный научно-технический отчет по НИР, другую отчетную научно-техническую документацию и научно-техническую продукцию, предусмотренную в ТТЗ (ТЗ) и контракте;

- протокол заседания научно-технического совета головного исполнителя НИР по рассмотрению результатов законченной НИР;

- макеты, программы и протоколы их испытаний (если это предусмотрено в ТТЗ (ТЗ));

- акты об изготовлении и инвентаризации материальных ценностей, созданных (приобретенных) в рамках НИР;

- проект программы приемки НИР (если она предусмотрена);

- предложения по составу комиссии по приемке НИР, согласованные с организациями, выделяющими в комиссию своих представителей;

- рекомендации и предложения по реализации и использованию результатов НИР.

Состав технических документов и материалов, предъявляемых к приемке НИР, допускается уточнять по согласованию с Заказчиком.

Представительство Заказчика при головном исполнителе НИР в 10-дневный срок должно выдать головному исполнителю НИР и Заказчику заключение о готовности НИР к приемке или об отклонении от приемки.

В случае отклонения приемки НИР представительством Заказчика Заказчик должен подтвердить свое согласие с выданным заключением. После доработки отчетные материалы по НИР предъявляются в представительство Заказчика повторно.

8. Сроки выполнения НИР

Начало - март 200_ г.

Окончание - декабрь 200_ г.

9. Заказчик и исполнители НИР

9.1. Заказчик - Федеральное агентство по промышленности.

9.2. Головной исполнитель - __________________________________

(наименование организации)

9.3. Исполнители - ___________________________________________

(наименование организации)

9.3.1...

9.3.2...

9.3.3...

Изменение  состава  исполнителей  возможно  по  согласованию с

Заказчиком.

10. Порядок финансирования

По государственному контракту с Федеральным агентством по промышленности. Ориентировочная стоимость работы - _____________________ млн. рублей.

ОТ ЗАКАЗЧИКА                              ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

"__" ___________ 200_ г.                  "__" ___________ 200_ г.