Приложение А

к ОДМ 218.7.001-2009

"Рекомендации по осуществлению

строительного контроля на

федеральных автомобильных дорогах"

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

Приложение N __

к Договору (Контракту) N ____ от "__" ______ 200_ г.

Техническое задание

на осуществление строительного контроля

при проведении работ по строительству, реконструкции

или капитального ремонта Объекта:

"____________________________"

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заказчик - _______________________________________.

Подрядчики - выполняющие на Объекте работы генеральные подрядные организации и привлекаемые ими субподрядные организации -___________________________________________.

Исполнитель - организация, привлекаемая заказчиком для осуществления строительного контроля при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте Объекта - _____________________________________.

Объект - _________________________________________.

| Выполняемые по государ- ственному контракту строительно-монтажные работы (N Контрактов) | Генеральный Подрядчик (N Контрактов) | Цена государст- венного контракта в ценах 200_ г., тыс. руб. | Срок окончания работ по Контракту | Гаран- тийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Данное типовое Техническое Задание (ТЗ) описывает объем услуг по строительному контролю за строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом Объекта, предоставляемых исполнителем.

- 2. ПЕРЕЧЕНЬ СООРУЖЕНИЙ, КОНСТРУКЦИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ

И РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ <*>

2.1. Сооружения, подлежащие строительному контролю <*>:

2.1.1. Дорожные конструкции;

2.1.2. Мосты, путепроводы и тоннели;

2.1.3. Водопропускные сооружения и водоотвод;

2.1.4. Объекты промышленно-гражданского назначения.

--------------------------------

<*> В данном разделе должны быть четко указаны границы контрольных участков (- км...+... - км...+... (ПК... - ПК...) федеральной автомобильной дороги... -...). Также необходимо указывать параметры (проектируемые), характеристики или конструктивные особенности сооружения (например, материал конструкций, категорию дороги, габариты сооружений и т.д.).

2.2. Дорожные работы, элементы, конструкции, подлежащие строительному контролю:

2.2.1. Подготовительные работы и мелиорация;

2.2.2. Земляное полотно;

2.2.3. Дорожная одежда;

2.2.4. Обустройство дороги;

2.2.5. Благоустройство полосы отвода;

2.2.6. Система водоотведения.

2.3. Мостовые работы, элементы, конструкции, подлежащие строительному контролю:

2.3.1. Подготовительные работы;

2.3.2. СВСиУ;

2.3.3. Основания и фундаменты опор;

2.3.4. Пролетные строения;

2.3.5. Надфундаментные части опор;

2.3.6. Сопряжения с насыпью, укрепительные работы и лестничные сходы;

2.3.7. Мостовое полотно;

2.3.8. Регуляционные сооружения;

2.3.9. Ограждения;

2.3.10. Система водоотведения.

2.4. Объекты промышленно-гражданского назначения, подлежащие строительному контролю:

2.4.1. Фундаменты;

2.4.2. Здания и сооружения;

2.4.3. Внешние и внутренние сети;

2.4.4. Благоустройство.

- 3. СОСТАВ ОСНОВНЫХ РАБОТ

3.1. Обязанности исполнителя:

3.1.1. Согласование проектов производства работ, технологических карт, схем и технологических регламентов, составление рекламаций;

3.1.2. Проверка правильности проведения подрядчиками входного контроля качества строительных материалов, конструкций и изделий, проведение выборочных испытаний;

3.1.3. Контроль соответствия объемов выполненных строительно-монтажных работ объемам, заложенным в рабочей документации;

3.1.4. Контроль исполнения подрядчиками утвержденного заказчиком Графика производства работ;

3.1.5. Контроль качества строительно-монтажных работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации, контроль за соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения подрядчиками операционного контроля качества, в т.ч. инструментальный контроль с проведением испытаний;

3.1.6. Приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ;

3.1.7. Проверка полноты и правильности проведения подрядчиками лабораторных испытаний;

3.1.8. Проведение испытаний исполнителем в собственной лаборатории, компетентной в проведении данных работ, в объеме 20% от объема образцов (проб), установленных Контрактом между заказчиком и генеральными подрядчиками. Компетентность испытательной лаборатории должна быть установлена специализированной системой оценки соответствия компетентности испытательных лабораторий и может быть проверена заказчиком или Росавтодором;

3.1.9. Контроль за полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации;

3.1.10. Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между заказчиком и генеральными подрядчиками;

3.1.11. Предоставление заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ подрядчиками;

3.1.12. Составление отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах;

3.1.13. Контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока;

3.1.14. Предоставление заказчику информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на Объекте работах и их организации;

3.1.15. Предоставление заказчика по надлежащим образом оформленному его поручению в государственных органах по вопросам строительного контроля;

3.1.16. Участие в работе рабочих и приемочных комиссий.

3.2. Особые задания:

В ходе выполнения строительного контроля заказчик может поручить исполнителю выполнение дополнительных работ, отвечающих характеру настоящего технического задания, в случае возникновения дополнительных работ у подрядчиков и в других случаях, которые могут оговариваться сторонами в дополнительном соглашении к договору (контракту).

- 4. ОБОРОТ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ

4.1. Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении строительного контроля:

4.1.1. Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с проектной организацией и заказчиком;

4.1.2. Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции;

4.1.3. Результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией подрядчика;

4.1.4. Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);

4.1.5. Журналы работ;

4.1.6. Результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию;

4.1.7. Графики производства работ.

4.2. Деловая переписка.

Деловая переписка ведется на протяжении осуществления строительного контроля Объекта, сшивается в папки в двух экземплярах:

- один экземпляр передается для хранения заказчику;

- один экземпляр хранится у исполнителя в центральном офисе (при необходимости ряд документов должен находиться в приобъектном офисе исполнителя).

4.3. Отчетность по строительному контролю:

4.3.1. По истечении каждого месяца в течение 10 дней после завершения приемки работ за истекший месяц исполнитель представляет заказчику месячный отчет;

4.3.2. По окончании строительства исполнитель представляет отчет на бумажных носителях, фотоотчет и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в настоящем пункте;

4.3.3. Каждый квартал одновременно с месячным отчетом исполнитель представляет дополнительно сводный отчет за квартал на электронных носителях.

- 5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Сроки работ по строительному контролю при проведении строительства, реконструкции или капитального ремонта Объекта устанавливаются в соответствии с Графиком производства подрядных работ, являющимся неотъемлемой частью договора (контракта) между заказчиками и генеральными подрядчиками. За начало работ по договору (контракту) принимается дата его подписания сторонами. Сроки проведения работ устанавливаются на период действия договоров (контрактов) между заказчиком и подрядчиками.

ЗАКАЗЧИК                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.                                                         М.П.